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           Община Момчилград
           Област Кърджали

                Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg
  Одобрявам: …/П/… чл. 2 от ЗЗЛД                      
инж. СУНАЙ ХАСАН

Кмет на Община Момчилград
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" 
в две обособени позиции: 
Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград
I. OБЩИ УСЛОВИЯ

1. Наименование и адрес на Възложителя
Възложител на настоящата поръчка е Кметът на Община Момчилград. Адрес на възложителя: гр. Момчилград, ул. „26 – ти декември” № 12, община Момчилград, област Кърджали. Възложителят взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в процедурата.

2. Обект на поръчката, прогнозна стойност и източник на финансиране 
2.1. Описание на предмета на поръчката: 
Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и ще се възложи по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП на основание  чл.20,ал.9  чрез провеждане на  „открита  процедура”  за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР ПО ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА на територията на община момчилград" в две обособени позиции: 
Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград. 
Определянето на реда на възлагане е съобразено с изискванията по чл. 21 от ЗОП, както и стойностите на предстоящи за възлагане поръчки с идентичен предмет, както и разпоредбата на чл. 20, ал. 9 от ЗОП. Посочените обстоятелства обуславят предпоставки за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез "открита процедура“.  Навсякъде където е записано в настоящата документация „Обществена поръчка“ и/или „Поръчка“ и /или „Процедура“, следва да се тълкува като обществена поръчка, която се възлага по реда на ЗОП,  чрез  „открита  процедура”  по смисъла на чл. 73, ал.1  от ЗОП.
Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал на територията на община Момчилград. Включват се следните основни работи: 

· Земно-изкопни работи 

· Водопроводни работи

· Насипни работи

· Бетонови работи

· Доставка и монтаж на технологично оборудване
· Ремонтни работи по сграден фонд

Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата  спецификация и изготвения инвестиционен проект за обекта – част от настоящата документация за участие в процедурата.
Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград. 

В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал, община Момчилград. Включват се следните основни работи: 

· Земно-изкопни работи 

· Водопроводни работи

· Насипни работи

· Бетонови работи

· Разваляне и възстановяване на настилката

Подробно описание на дейностите по изпълнение на поръчката е изложено в техническата  спецификация и изготвения инвестиционен проект за обекта – част от настоящата документация за участие в процедурата.

2.2. Данни за обособени позиции

Настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка е разделена на две обособени позиции, при което участниците могат да подават оферта за участие в процедурата за една или за двете  обособени позиции в настоящата процедура, в която да оферират целия обем от дейности, предмет на обособените позиции от настоящата процедура.
2.3. Начин на финансиране:

Финансирането на обекта, предмет на настоящата поръчка, се осигурява чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България за 2017 год., съгласно Постановление № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. 
2.4. Прогнозна стойност на поръчката и плащане
Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е по обособени позиции както следва:

Общата прогнозна стойност на поръчката е 416 666,67 лв. (четиристотин и шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест лева и 67 стотинки ) без ДДС или 500 000,00 лв. (петстотин хиляди лева)  с ДДС. Посочената стойност представлява максималния финансов ресурс на възложителя за поръчката и всяка оферта, която съдържа ценово предложение над този размер ще бъде отстранена от участие.

Обособена позиция №1 :  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал" – общо в размер до 214 000,00 лв с вкл. ДДС, съответно 256 800,00 лв без ДДС

Обособена позиция № 2 : Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград – общо в размер до 202 666,67 лв с вкл. ДДС, съответно 243 200,00 без ДДС
Разходите за изпълнението на всички части от работния/техническия проект са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

При констатиране на по-висока стойност, офертата ще бъде отстранена от участие като неотговаряща на изискванията на възложителя.
3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Няма възможност за представяне на варианти в офертите.
4. Срок за изпълнение на обществената поръчка

Срокът за изпълнение на предмета на поръчката по всяка от обособените позиции се  определя съгласно предложението на изпълнителя. Всеки участник следва да се съобрази с поставените от възложителя изисквания срокът за всяка от обособените позиции да бъде: 

· Не по-кратък от 110 /сто и десет/ календарни дни
· Не по-дълъг от 300 /триста/ календарни дни,  считано от датата на откриване на строителната площадка 
Участникът следва да оферира за всяка от обособените позиции, за която подава оферта, срок за изпълнение в календарни дни, който е съобразен с посочения тук минимален и максимален срок, да бъде съобразен с видовете работи и обем дейности, включени в предмета на поръчката и с предложението за изпълнение на поръчката.
Участник, който е предложил срок за изпълнение, който не е съобразен с посочените минимален и максимален от възложителя в тази точка, ще бъде отстранен от участие в процедурата.

5. Срок на валидност на офертите –  не по-кратък от 6 (шест) месеца от датата, която е посочена за крайна дата за получаване на офертите. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани участниците да удължат срока за валидност на офертите си когато е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.  

Офертата и всички приложения към нея се представят на български език. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.

6. Предоставяне на достъп до документацията за участие – Възложителят предоставя пълен  достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html в раздел профил на купувача. Всички разяснения по документацията ще бъдат публикувани на същият интернет адрес. Изтеглянето на документацията е безплатно.

Разходите за подготовка и подаване на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

7. Общи изисквания към участниците в процедурата

7.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителството или услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една оферта за целия предмет на поръчката по съответната обособена позиция. В настоящата процедура могат да подават оферта за една обособена позиция, няколко или всички обособени позиции от  процедурата. Не се допуска частично или непълно офериране по съответната обособена позиция и констатирането на подобни непълноти води до отстраняване на участника.
7.2. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 
7.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

7.4. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 4. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.

7.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка.

7.6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;

7.7. Подизпълнители

7.7.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
7.7.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

7.7.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по т.7.7. 2.

7.7.4.  Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

7.7.5.  Разплащанията по 7.7.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

7.7.6.  Към искането по т. 7.7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

7.7.7.  Възложителят има право да откаже плащане по т.7.7.4., когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

7.7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на поръчката.

7.7.9.  Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

7.7.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

7.7.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

7.7.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.7.7.11. заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.

7.8. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

7.9. Свързани лица по смисъла на параграф. 2, т.45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

7.10. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице условията по чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП.

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:
а) лицата, които представляват участника или кандидата;
б) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;
в) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

7.10.1. Съгласно чл.54, ал.1, т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и т.4 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат или участник, когато:

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

6. а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

7. б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

8. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

9. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

10. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен;

11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;

7.11. Мерки за доказване на надеждност
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

Участник, който e с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл.56, ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.

7.12. Не могат да участват в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка участници, които са дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

III. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

8. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност:

Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да притежава регистрация в Централния професионален регистър на строителя или регистрация в съответен регистър на държава - членка на Европейския съюз или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, като в този случай участникът представя еквивалентен документ, доказващ регистрация членство в аналогична професионална организация на държавата, в която е установен и има силата на вписване в Централния професионален регистър на строителя за обхвата на дейностите, за които е издаден. За чуждестранно лице - представя се еквивалентен документ, допускащ съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено и осъществява дейността си извършване на строителните работи обект на настоящата обществена поръчка или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон, придружен с превод на български език.
За отделните Обособени позиции:

	Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
	четвърта група строежи, първа категория категория - за Обособена позиция № 1

	Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград
	четвърта група строежи, трета категория - за Обособена позиция № 2


Доказване на професионална годност:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) съответната информация в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел А: „Годност“, т. 1). 
9. Икономически и финансови изисквания към участниците

Участникът в процедурата трябва да отговаря на минимални изисквания за икономическо и финансово състояние, както следва:
9.1. Лице, което ще бъде ангажирано в изпълнението на СМР, следва да имат застраховка „Професионална отговорност“ или еквивалент с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката, произтичащо от нормативен акт:
Обектът, предмет на поръчката е по отделните Обособени позиции:

	Обособена позиция №1:  Обект:"Допълнително водоснабдяване на с. Равен и с. Чобанка, мах. Кедикчал"
	четвърта група строежи, първа категория категория - за Обособена позиция № 1

	Обособена позиция № 2: Обект: "Подмяна на вътрешна водопроводна мрежа за с.Чобанка, мах.Кедикчал", община Момчилград
	четвърта група строежи, трета категория - за Обособена позиция № 2


Доказване:
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор, участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел Б: „Икономическо и финансово състояние“, т. 5) съответната информация.

Изискуеми документи: Преди сключване на договор за възлагане на обществената поръчка участникът, избран за изпълнител представя заверено за вярност от участника копие на застраховка "Професионална отговорност".
10. Технически и професионални способности

ВАЖНО! Минималните изисквания за технически и професионални способности на които следва да отговарят участниците са приложими независимо дали се участва за една и/или повече обособени позиции. Т.е. участникът следва да докаже изискването за най-малко едно изпълнено строителство, идентично или сходно с предмета и обема на поръчката, както и че разполага с посочените ключови експерти, съответно притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството, независимо дали участва за първа и/или втора и/или комбинация от обособени позиции .
1. Участникът следва да е изпълнил през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата поне едно строителство с предмет и обем, идентично и/или сходно с предмета на поръчката.

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел В “Технически и професионални способности”, т. 1а) ) информация за обстоятелството по т. 10.1 – в списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
* Под „сходни” с предмета и обема на поръчката навсякъде в документацията и обявлението за участие в процедурата следва да се разбира изграждане и/или рехабилитация и/или реконструкция на водопроводна мрежа с мин. дължина 2 000 линейни метра.
2. Участникът трябва да разполага като минимум с инженерно-технически персонал с определена професионална компетентност за изпълнение на поръчката, включващ най-малко:

- Ръководител обект -  лице с образователно-квалификационна степен „магистър”, или еквивалентна образователна степен,  строителен инженер със специалност:  ВиК, ХМС, ХТС или еквивалентна специалност, със стаж по специалността мин. 5 год. и опит като ръководител обект мин. 3 год.
- Специалист - контрол на качеството - лице, притежаващо Удостоверение/Сертификат за преминато обучение за контрол върху качеството на изпълнение в строителството и за контрол на съответствието на строителните продукти със съществените изисквания за безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист контрол на качеството мин. 2год.
- Специалист по здравословни и безопасни условия на труд - лице, притежаващо удостоверение (сертификат) за завършен курс за длъжностно лице по здраве и безопасност или еквивалентно, с доказан опит като специалист ЗБУТ мин. 3 год.
Съгласно § 2, т.41 от ЗОП: "Професионална компетентност" е наличието на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на трудови, служебни или граждански правоотношения.
За доказване на съответствието с определения от възложителя критерий за подбор по т.10.2., участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, част IV, раздел В: „Технически и професионални способности“, т. 6) списък на лицата, които ще изпълняват строителството, съдържащ три имена, образование и квалификация, професионален опит, номер на диплома, свидетелство за правоспособност или еквивалентен документ доказващ преминато съответно обучение и придобита квалификация и/или правоспособност и друга информация по преценка на участника, от която да е видно съответствието на предложения квалифициран инженерно - технически персонал с изискванията посочени в т. 10.2.
3. Всеки участник следва да притежава сертификати за внедрени системи в областта на строителството :

- ISO 9001:2015 - Системи за управление на качеството или еквивалентно;

- ISO 14001:2015 - Системи за управление на околната среда или еквивалентно
- OHSAS 18001:2007 - Система за управление на здравето и безопасността при работа или еквивалентно

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) част IV, раздел Г: „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление“, информация за наличието на посочените системи за управление, като се посочват: вид на въведената система за управление, обхват, срок на валидност на сертификата, организацията издала сертификата.

При подаване на заявление за участие или оферта кандидатът или участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, който те ще изпълняват. За тях следва да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участниците ползват подизпълнители в офертата следва да се представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения /чл.66 ал. 1 от ЗОП/. В случай, че при изпълнение на поръчката участникът ще ползва капацитета на трети лица, последните трябва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет. За тях следва да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В случай, че участникът ще ползва капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи в офертата документи за поетите от третите лица задължения /чл. 65, ал. 3 от ЗОП/.
11. Използване на капацитета на трети лица.

11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
11.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

11.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 11.5.

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на условията по т. 11.2 - 11.5.

12. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.

IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОКОМПЛЕКТОВАНЕ. СРОК ЗА ПОДАВАНЕ И МЯСТО ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя.Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;

3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите а когато е приложимо – и обособените позиции, за които се подават документите. 

При процедура опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от обособените позиции се представят поотделно комплектувани документи по чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови параметри", с посочване на обособената позиция, за която се отнасят.

13. Съдържание на офертите и изисквания:

13.1. Офертата включва:

13.1.1. опис на представените документи;

13.1.2. Техническо предложение, по съответната обособена позиция за която се подава оферта, в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя изготвено по Образец №1, включващо срок за изпълнение на СМР, подробно описание на изпълнението на поръчката, предложение за гаранционен срок за извършените СМР, придружено от документите по чл.39 ал.3 т.1 от ППЗОП. В предложението за срок на изпълнение на СМР участниците следва да докажат, че предложеното планиране е реалистично чрез представен подробен Линеен календарен план с хоризонтални диаграми и Диаграма на работната ръка. Предложението за изпълнение на поръчката по тази точка следва да се предостави сканирано и записано и на електронен носител.
13.1.3.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец №2;
13.1.4. Декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;
13.1.5. Декларация, че изпълнителят ще осигури предложения материален и човешки ресурс за изпълнение на поръчката - Образец №4;
13.1.6. Информация за съответствие с критериите за подбор - чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.

ВАЖНО! 

Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, считано от 1-ви април 2018г. „Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.“

При представянето на ЕЕДОП се спазват следните стъпки:

1. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид. 

- За настоящата процедура възложителят е създал образец на ЕЕДОП в системата за еЕЕДОП, разработена от Европейската комисия (https://ec.europa.eu/tools/espd) чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания, свързани с личното състояние на кандидатите/участниците и критериите за подбор. Генерираният файл е на разположение на заинтересованите лица по електронен път на Профила на купувача. Възложителят публикува заедно с документацията за обществена поръчка в PDF формат и XML файл espd-request.xml, който представлява предоставен от Възложителя еЕЕДОП във вид, подходящ за електронна обработка.

- Участниците зареждат в системата сваления от Профила на купувача XML файл, попълват необходимите данни и го изтеглят. 

Важно! Системата за еЕЕДОП е онлайн приложение и не може да съхранява данни, предвид което еЕЕДОП в XML или PDF формат винаги трябва да се запазва и да се съхранява локално на компютъра на потребителя.

2. Предоставеният от Възложителя еЕЕДОП следва да бъде попълнен от участниците, като се използва системата за ЕЕДОП – https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg

3. Участникът (икономическият оператор) зарежда в системата предоставения от Възложителя XML файл и го попълва в съответствие с изискванията на Възложителя. 

4. Попълненият електронно ЕЕДОП се изтегля от участника в XML и PDF формат, като PDF формата се подписва с електронен подпис от лицата по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

5. Попълненият и подписан еЕЕДОП се предоставя на Възложителя задно с офертата, приложен на подходящ оптичен носител. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

6. Друга възможност за предоставяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП . В този случай документът следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса,  към  който  се  препраща, преди  крайния  срок  за  получаване  на  заявленията/офертите.

Повече информация относно предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки в електронен вид се съдържа в указание изх. № МУ-4/02.03.2018г. на изпълнителния директор на АОП, на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

13.1.7. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

13.1.8. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в обединението; 2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка;

13.1.9. Ценово предложение - по съответната обособена позиция за която се подава оферта Образец № 5. и КСС - Образец № 5.1. (за обособена позиция №1) и КСС – Образец № 5.2. (за обособена позиция № 5.2.), по съответната обособена позиция за която се подава оферта.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, с надпис „ Предлагани ценови параметри“ . Никаква информация относно ценовата оферта на участника извън този плик не следва да се предоставя. При наличие на такава, участникът ще бъде отстранен от участие. Ценовото предложение и другите документи по тази точка се предоставят и на електронен носител (CD), във формат .xls (заключен формат, който не позволява редакции), който следва да е приложен в плика „Предлагани ценови параметри“.
При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид изписаната с думи, която е вписана в ценовата оферта, както и единичните цени, посочени в хартиения екземпляр на КСС на участника. Цените се представят закръглени до втори десетичен знак.
В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
13.1.10. Образец № 6 - декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП.
13.1.11. Образец № 7 - по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 
13.1.12. Образец № 8 - декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките за изпиране на пари.
14. Подаване на оферта

14.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес гр. Момчилград, ул. „ 26 – ти декември” № 12, община Момчилград, област Кърджали, Център за гражданска регистрация, административно обслужване и информация на гражданите.
14.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; наименованието на поръчката, за която се подават документите.

14.3. Опаковката включва:

- опис на представените документи;

- документите по офертата;

- отделен запечатан непрозрачен плик по съответната обособена позиция за която се подава оферта с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение и съпътстващите го количествено стойностни сметки.

 
При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на Закона за обществените поръчки и изискванията на Възложителя.
14.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.

14.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

15. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

16. Гаранция за изпълнение на договора и гаранция за авансово предоставените средства - условия, размер и начин на плащане:

16.1. Гаранция за изпълнение 

Участникът, определен за Изпълнител при подписване на договора представя гаранция за изпълнение в размер на 1% от стойността на договора за обществена поръчка по всяка от обособените позиции.

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от участника, определен за изпълнител на поръчката по съответната обособена позиция.

16.2. Гаранция за авансово предоставени средства

Когато участникът, определен за Изпълнител не е направил изричен отказ за получаване на авансово плащане, в 15-дневен срок от получаване на възлагателното писмо на Възложителя за започване изпълнението на договора представя гаранция за авансово предоставени средства в размер, равен на стойността на тези средства.

По отношение Гаранциите за изпълнение и за авансово предоставени средства важат разпоредбите на чл. 111 от ЗОП.

Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път по сметка на Община МОМЧИЛГРАД: IBAN : BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, BIC код : DEMIBGSF, при Tърговска Банка Д, клон Момчилград, а банковата гаранция – оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на валидност – с 60 /шестдесет/ дни по–дълъг от срока на договора. При представяне на гаранциите за изпълнение и авансово предоставени средства, в платежното нареждане, в банковата гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя,  изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията.

16.3. Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранциите се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка.
16.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

16.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

16.6. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по сметка в полза на:

Община Момчилград
IBAN : BG17 DEMI 9240 3300 0245 45, 

BIC код : DEMIBGSF, 

при Tърговска Банка Д, клон Момчилград
16.7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. 
При представяне на гаранция  в платежното нареждане или в банковата гаранция  изрично се посочва обществената поръчка, за която се представя гаранцията.
16.8. Възложителят ще освободи гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

17. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.

18. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд, които са в сила в Република България и относими към строителството, предмет на поръчката, както следва:
- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки:
Национална агенция по приходите:
Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg
- Относно задълженията, опазване на околната среда:
Министерство на околната среда и водите
Информационен център на МОСВ:
работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч.
1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67
Телефон: 02/940 6331
Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/
-  Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 
Министерство на труда и социалната политика:

Интернет адрес: http:/www.mlsp.government.bg 
София 1051, ул. Триадица №2
Телефон: 02/8119 443
19. Огледи на обектите
Посещение на обектите предмет на поръчката по съответната обособена позиция се организира от Възложителя всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 часа до изтичане срока за подаване на оферти. Всеки участник изпраща предварително писмено уведомление до Възложителя, в което посочва дата, на която ще посети обекта и прилага копие от Удостоверение за актуално състояние или ЕИК. Лицата следва  да носят със себе си лична карта. Посещението се извършва от законния представител на участника лично или чрез надлежно и изрично упълномощен да извърши огледа представител с заверено пълномощно. Копие от пълномощното се прилага към уведомлението за предстоящ оглед. Към своята оферта всеки участник прилага в свободен текст - Декларация за запознаване с условията в документацията и приемането им, при което изрично декларира, че незапознаването с мястото и условията за изпълнение на е за негов риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.
V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ .
В съответствие с изискванията на чл. 70, ал. 7 от ЗОП посочваме Методиката за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки показател на офертите (приложима за всяка една от обособените позиции). 
Оценяването и класирането на офертите за съответната обособена позиция се извършва по критерия за възлагане „оптимално съотношение качество/цена”, по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.
Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от всяка оферта „Комплексна оценка“ (КО) за съответната обособена позиция. Комплексната оценка представлява сума от индивидуалните оценки по определените предварително от възложителя показатели, отразяващи оптималното съотношение качество/цена по съответната обособена позиция за която се подава оферта, както следва:
	Показател – П
	Максимално възможен брой точки
	Тежест на показателя в комплексната оценка

	П1 - Техническо предложение 
	100
	50%

	П2 – Ценово предложение 
	100
	50%


Комплексна оценка (КО) = 0,5*П1+ 0,5*П2.
На първо място се класира участникът, събрал най-много точки. Максималният брой точки, който може да получи участник, е 100 т.

Указанията за определяне на оценката по всеки показател
II.  Показател „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П1
Максимален брой точки по показателя - 100 точки. Относителна тежест на показателя в комплексната оценка 50%. 
Оценката на техническото предложение се извършва по точковата система на оценяване по скалата посочена по-долу. То трябва задължително да e съобразено с Техническите спецификации и да не бъде преценено като „неподходяща оферта“.
"Неподходяща оферта" е тази оферта, която не отговаря на техническите спецификации и на изискванията за изпълнение на поръчката или е подадена от участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или за когото е налице някое от посочените в процедурата основания за отстраняване.

Минимални условия на които трябва да отговаря концепцията за изпълнение поръчката:

Тп1. Изпълнение на СМР - Предложеното изпълнение на СМР следва да е съобразено с техническите спецификации и особеностите на обекта с цел осигуряване на безопасна работа и изискванията за опазване на околната среда.
Тп2. Организация и подход на изпълнение на поръчката – обектът следва да е разделен поетапно с дефинирани дейности и задачи за изпълнение на поръчката, с посочени ключови моменти при изпълнение, периоди за одобрение, последователност и взаимовръзка, отчитайки времето за подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тествания, завършване и предаване на обекта в експлоатация, предвидени дни за неблагоприятни атмосферни условия, в съответствие с графика за изпълнение.

Тп3. Предложения за реализирането на дейностите в техническото задание съгласно предвидените от участника задачи - състав, обезпеченост и организация на работната ръка и на предвидената механизация; 
Тп4. Следва да се представи подробен Линеен график – с разпределение на работната сила и механизацията, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите, с оглед осигуряване на качественото изпълнение на обществената поръчка. Предложеният линеен график да е тясно свързан с технологично-строителната програма за изпълнение на дейностите, предложена от участника и да е в съответствие с техническите спецификации. Срокът /сроковете/ за изпълнение, заложен в линейния график, следва да съответства на предложения срок /срокове/ в образеца на Предложението за изпълнение на поръчката от Документацията за участие за възлагане на обществена поръчка. Към линейния график да бъде приложена и диаграма на работната ръка.
Тп5. План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект. Минимални изисквания на Възложителя към плана за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект:
Всеки от участниците следва да преложи гаранционен срок при спазване изискванията на Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. По време на гаранционния срок, изпълнителят отговаря за цялостната поддръжка на обекта в годно експлоатационно състояние, отговарящо на качествените характеристики и количествените параметри, заложени в техническия проект и техническата спецификация, постигнати на място и установени с подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година. Изпълнителят следва да предложи План за осигуряване на гаранционната поддръжка и устойчивост на изпълнения и въведен в експлоатация обект – предмет на поръчката, придружен с доказателства за ефективността на дейностите, включени в плана. Планът е необходимо да включва дейности и мерки за обезпечаване на гаранционната поддръжка със следния минимален обхват:

•
Превантивен мониторинг чрез регулярни огледи на място и/или други методи по предложение на изпълнителя.

•
Реакция при констатирани повреди или други нередности, включително описание на процедури и срокове.

•
Осигуряване (обезпечаване) подмяната на материали или други елементи и съоръжения, които са повредени или негодни за експлоатация. 

•
Комуникация с Възложителя през периода на гаранционните срокове.

ВАЖНО! 
Участник се отстранява от процедурата:

1. Ако не е разработил Предложението за изпълнение на поръчката съгласно техническите спецификации и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
2. Ако се установи несъответствие между графика за изпълнение и описанието на който и да е от елементите
Първо Техническото предложение се проверява дали отговоря на минимално поставените изисквания за съдържание, качество и наличие на задължителни елементи и дали в своята последователност гарантира навременното и спрямо минималните изисквания на техническата спецификация постигане на резултати, като в случай, че спрямо него не може да бъде констатирано мотивирано наличие на никое от определените от възложителя надграждащи условия, то ще бъде оценено с минималния брой точки по показателя – 10 (десет) точки. 

След проверката за съответствие с изискванията на възложителя и неговото допускане в Техническо предложение за изпълнение на поръчката ще бъде оценявано по качествени критерии – а именно мотивираното наличие на определени от възложителя условия, които надграждат общо представеното техническо предложение, гарантиращо просто постигането на заложените резултати, при съблюдаване на следните правила :

	1. Условия по отношение на качеството на концепцията за изпълнение на поръчката.
	2. Критерии за присъждане на оценката 
	3. Присъден брой точки

	1. Изпълнението на отделните задачи по дейности, е представено като последователност от действия с посочени конкретни задължения на отговорния/те експерт/и и , при наличие на посочено ресурсно обезпечаване, в съответствие със спецификата и. 

2. Представен е процеса на комуникация и координация, контрол и субординация както между експертите на изпълнителя, така и между заинтересованите лица в рамките на изпълнението на поръчката, включително и при прекъсване на строителството.
3. Представена е вътрешна организация като последователност от конкретни мерки, действия и конкретни задължения на отговорните експерти, които осигуряват вътрешния контрол на участника при изпълнението на поръчката в обем, който да гарантира качественото и навременно изпълнение на поръчката.
4. Посочени са и други организационни дейности, относими към конкретната специфика на настоящата поръчка, извън нормативно и по стандарт изискуемите такива свързани с прякото изпълнение на дейностите, които са описани като съдържание и е обосновано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството и/или ефективността на изпълнение на поръчката.

	Оферта, съдържаща концепция по отношение на която са налице кумулативно ВСИЧКИТЕ посочени в колона 1 условия

	100

	
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не е налице ЕДНО от посочените в колона 1 условия

	70

	
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не са налице ДВЕ от посочените в колона 1 условия

	40

	
	Оферта, съдържаща концепция, по отношение на която не са налице ТРИ ИЛИ ПОВЕЧЕ от посочените в колона 1 условия

	10


ВАЖНО ! Оферта, в която е констатирано формално наличие на което и да е от изброените по-горе „Условия по отношение на съдържанието на концепцията за изпълнение на поръчката“, но същевременно по отношение на това условие бъдат открити несъществени пропуски и/или частично съответствие независимо спрямо кой от елементите, и/или не е налице съгласуваност между който и да е от елементите, и/или спрямо предмета и обекта на настоящата поръчка, то в този случай ще се счита, че конкретното условие не е налице.
 „Формално наличие“ е налице, когато по външни признаци може да бъде установено наличието на определено условие, но то е повърхностно и поставено без да отговаря конкретно на изискването на това условие. 
„Съгласуваност“ е налице, когато в отделните елементи се открива съответствие между поставените цели, предвидените в тяхната последователност за изпълнението им действия и респективно при изпълнението на която и да е отделна дейности и/или действие да не възпрепятства/забави и/или осуети изпълнението на друга, при което същите са съобразени със спецификата на настоящата поръчка;

„Обосновава“ за целите на настоящата методика, означава  обяснение за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката.
„Несъществени пропуски и/или частично съответствие” е налице, когато същото е констатирано, но несъответствието или липсващата информация може да бъде установена от други факти и информация в посочени в офертата на участника и пропускът или частичното несъответствие не могат да повлияят на изпълнението на поръчката с оглед спазване на правилната технологична последователност. Ако липсващата информация и/или частичното несъответствие не могат да бъдат установени от други факти в офертата се приема наличието на „констатирано несъответствие” и в този случай офертата подлежи на отстраняване.
2. Показател „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” – П2
До оценка по този показател се допускат само оферти, които съответстват на условията за изпълнение на обществената поръчка. Максимален брой точки по показателя – 100 точки. Относителната тежест на показателя в комплексната оценка е 50 %. 

Участниците посочват в ценовите си предложения ед. цени без включен ДДС за всяка от операциите, изброени от Възложителя в образеца на ценово предложение. Цените се посочват с точност до втория знак след десетичната запетая.

Оценката се изчислява по формула, както следва: 
П2 = (Цсмр min / Цсмр i) х 100 = .......... (брой точки)

Където Цсмр i е предложената обща цена за изпълнение на СМР в лева без ДДС съгласно Ценовото предложение на съответния участник.

Където Цсмр min е минималната предложена обща цена за изпълнение на СМР,  в лева без ДДС съгласно Ценовите предложения на всички допуснати до оценка участници.

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско законодателство.

VI. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
Възложителят назначава комисия за разглеждане и оценка на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове.

След изтичането на срока за получаване на заявления за участие или на оферти възложителят назначава комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП със заповед, в която определя: 

1. поименния състав и лицето, определено за председател;

2. сроковете за извършване на работата;

3. място на съхранение на документите, свързани с обществената поръчка, до приключване работата на комисията.

Членове на комисията, могат да са и външни лица. В тези случаи,  възложителят сключва писмен договор с всяко от лицата, привлечени като председател или членове на комисията.

Председателят на комисията:

1. свиква заседанията на комисията и определя график за работата й;

2. информира възложителя за всички обстоятелства, които препятстват изпълнението  на поставените задачи в посочените срокове;

3. отговаря за правилното съхранение на документите до предаването им за архивиране;

4. прави предложения за замяна на членове на комисията при установена невъзможност някой от тях да изпълнява задълженията си.

Членовете на комисията:

1. участват в заседанията на комисията;

2. лично разглеждат документите, участват при вземането на решения и поставят оценки на офертите;

3. подписват всички протоколи от работата на комисията.

Решенията на комисията се вземат с обикновено мнозинство.

Когато член на комисия не е съгласен с решенията и предложенията на комисията, той подписва съответните документи с особено мнение. Особеното мнение се аргументира писмено, като мотивите са неразделна част от протокола.

Членовете на комисията представят на възложителя декларация по чл. 103, ал. 2 ЗОП след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от процедурата, когато настъпи промяна в декларираните данни. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, че:

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си;

2. е възникнал конфликт на интереси.

Възложителят отстранява член на комисията, за когото установи, че е налице конфликт на интереси с участник. В тези случаи възложителят определя със заповед нов член на комисията.

Действията на отстранения член, свързани с разглеждане на офертите и с оценяване на предложенията на участниците, след настъпване на установените обстоятелства не се вземат предвид и се извършват, отначало, от новия член.

Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията.

Комисията и всеки от членовете й са независими при изразяване на становища и вземане на решения, като в действията си се ръководят единствено от закона.

Всеки член на комисия е длъжен незабавно да докладва на възложителя случаите, при които е поставен под натиск да вземе нерегламентирано решение в полза на определен участник. 

Назначената от възложителя комисия съставя протокол за извършване на подбора на участниците, разглеждането, оценката и класирането на офертите.

Протоколът  се представя на възложителя за утвърждаване.

Когато в хода на работата възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл.15 от Закона за защита на конкуренцията, това обстоятелство се посочва в протокола от работата на комисията.

В 10-дневен срок от получаването на протокола, възложителят го утвърждава или го връща на комисията с писмени указания, когато:

1. информацията в него не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата, и/или

2. констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

Указанията не могат да насочват към конкретен изпълнител или към определени заключения от страна на комисията, а само да указват:

1. каква информация трябва да се включи, така че да са налице достатъчно мотиви, които обосновават предложенията на комисията в случаите, когато информацията в протокола не е достатъчна за вземането на решение за приключване на процедурата;

2. нарушението, което трябва да се отстрани в случаите, когато констатира нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да налага прекратяване на процедурата.

В 10-дневен срок от утвърждаване на протокола възложителят издава решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. При прекратяване на процедурата се прилагат основанията по чл. 110 от ЗОП.

Решението за избор на изпълнител или прекратяване на публичното състезание се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в профила на купувача.

            Работа на комисията

Комисията започва работа след получаване на представените оферти за участие в процедурата  и протокола за получените офертите, който се предава на председателя на комисията.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. Комисията отваря по реда на постъпването запечатаните непрозрачни опаковки и оповестява  тяхното съдържание.
Офертите се отварят и разглеждат по реда на чл.104, ал.1, ал.4-6 от ЗОП и чл.53-54, чл.56-58 от ППЗОП.

За неуредените въпроси в настоящата документация се прилагат разпоредбите на ЗОП и ППЗОП.

VII. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ
1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят датата и начина за сключване на договора. Възложителят сключва договор за възлагане на обществената поръчка с определения изпълнител, съгласно образеца № 8, при условие, че при подписване на договора определеният изпълнител:

1.1 представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 2;
1.2. Изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

1.3. Представи определената гаранция за изпълнение на договора;

1.4. Извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и постановено от възложителя в условията на обществената поръчка.

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място:

2.1. Откаже да сключи договор;

2.2. Не изпълни условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или

2.3. Не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, е което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител в хипотезата на чл. 112, ал. 7 от ЗОП.
Изпълнителят на обществената поръчка сключва договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в офертата.
В срок До 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно е доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП.
Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.

 VIII. ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ

Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, включително инвестиционните проекти на всички обекти, на следния интернет адрес на Община Момчилград (посочен и в обявлението за откриване на процедурата): http://www.momchilgrad.bg/profil-na-kupuvacha .
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