Община Момчилград

Област Кърджали

Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg

УТВЪРЖДАВАМ:…./П/… чл.2 от ЗЗЛД

Сунай Хасан Халил

/КМЕТ на Община Момчилград/

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”

Правно основание: Процедурата се открива на основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл.18, ал.1, т.1 от ЗОП и във връзка с чл.20, ал.1, т.1, б. „а“ от ЗОП.

Февруари, 2019г.

СПИСЪК/ОПИС НА БРОЯ СТРАНИЦИ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЪСТАВЯЩИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКИ

| № | НАИМЕНОВАНИЯ НА ДОКУМЕНТИТЕ |
| --- | --- |
|  | ЧЕЛЕН ЛИСТ |
|  | СПИСЪК/ОПИС |
|  | ТОМ I - КНИГА I – РЕШЕНИЕ |
|  | ТОМ I - КНИГА II – ОБЯВЛЕНИЕ |
|  | ТОМ II - КНИГА ІІI - УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА |
|  | ТОМ II - КНИГА IV - ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ |
|  | ТОМ IІI - КНИГА V– ОБРАЗЦИ |
|  | ТОМ IІI - КНИГА VІ– ДОГОВОР |

СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ТОМ I	6

ТОМ I - КНИГА I.	6

РЕШЕНИЕ	6

ТОМ I - КНИГА II.	6

ОБЯВЛЕНИЕ	6

TOM II	6

ТОМ ІІ – КНИГА ІІІ	6

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	6

ГЛАВА ПЪРВА	6

ОБЩИ УСЛОВИЯ	6

Раздел I	6

ВЪЗЛОЖИТЕЛ	6

Раздел II	6

ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА	6

Раздел III	7

ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА	7

Раздел IV	8

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ	8

Раздел V	8

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА	9

Раздел VI	11

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ	11

Раздел VII	11

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	11

Раздел VIII	11

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	11

Раздел IХ	12

РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА	12

Раздел X	12

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА	12

Раздел XI	13

ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО	13

ГЛАВА ВТОРА	16

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	16

Раздел I	16

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ	16

Раздел II	18

ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ	18

Раздел III	24

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР	24

Раздел IV	30

ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И	30

СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР	30

ГЛАВА ТРЕТА	33

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ	33

Раздел I	33

ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ	33

Раздел II	33

РАЗЯСНЕНИЯ	33

Раздел III	33

ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ	33

ГЛАВА ЧЕТИРИ	35

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА	35

Раздел I	35

ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА	35

Раздел II	36

МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ	36

Ц1 =      Най – ниска  цена       Х 5	44

Ц2 =      Най – ниска  цена       Х 40	45

Ц3 =      Най – ниска  цена       Х 5	45

ГЛАВА ПЕТА	45

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА	45

Раздел I	45

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА	46

Раздел II	46

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ	46

Раздел III	47

ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА	47

Раздел IV	47

„ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“	47

Раздел V	48

„ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“	48

(чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП)	48

Раздел VI	51

„ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“	51

(чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП)	51

Раздел VII	52

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	52

Раздел VIII	53

РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ	53

ГЛАВА ШЕСТА	53

ГАРАНЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	53

Раздел I	53

ГАРАНЦИИ	53

Раздел II	54

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР	54

ГЛАВА СЕДМА	55

ДРУГИ УКАЗАНИЯ	55

# ТОМ I

## РЕШЕНИЕ

## ОБЯВЛЕНИЕ

# TOM II

## ТОМ ІІ – КНИГА ІІІ

## УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

### ГЛАВА ПЪРВА

### ОБЩИ УСЛОВИЯ

#### Раздел I

#### ВЪЗЛОЖИТЕЛ

##### В съответствие с чл. 5, ал. 2, т. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) възложител на настоящата обществена поръчка е кметът на Община Момчилград, в качеството му на орган на изпълнителната власт в общината съгласно чл. 139, ал. 1 от Конституцията и чл. 38, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА).

##### Договорът за възлагане на обществената поръчка се сключва по реда и при условията на ЗОП между определения изпълнител и Община Момчилград, с ЕИК 000 235984, с адрес на управление: гр. Момчилград, ул. „26-ти декември” №12, тел.: 03631/7854, факс: 03631/7849, електронен адрес: www.momchilgrad.bg  , електронна поща: obshtina@mg.link.bg

#### Раздел II

#### ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА

##### На основание чл. 73, ал. 1 от ЗОП настоящата обществена поръчка се възлага чрез открита процедура по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

##### За нерегламентираните в настоящите Указания за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка („Указанията“) условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и прозрачност, свободна и лоялна конкуренция, равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

#### Раздел III

#### ОБЕКТ И ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от Закона за обществените поръчки (ЗОП) Строителство на обекти: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград” .

Предметът на обществената поръчка е Строителство на обекти: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”

##### Описание на предмета на поръчката съгласно Общия терминологичен речник (CPV):

- 45000000–Строителни и монтажни работи;

##### В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в Техническите спецификации на изискванията на Възложителя („Техническите спецификации“), съдържащи се в ТОМ II-КНИГА II от настоящата документация за обществена поръчка.

„Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград

Дейностите, които изпълнителят ще трябва да осъществява са:

- Изготвяне   на   инвестиционни   проекти   във   фаза  комплексен проект – ПУП – ПП и работен  проект,   съгласно изискванията на Наредба № 4 от 21.05.2001  г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните    проекти,    ЗУТ    и    подзаконовите    нормативни    актове    по прилагането му;

- Съгласуване на проектите с всички контролни органи, експлоатационни дружества

и институции съгласно изискванията на нормативната база;

- Получаване на всички необходими становища и разрешения съгласно българското

законодателство;

- Получаване (допълване) на разрешение за строеж, въз основа на одобрен работен проект в  съответствие с чл.   148  от ЗУТ,  съгласно чл.   152,  ал.  2  от ЗУТ  и законосъобразно започване на строителството; -    СМР обекта.

- Осъществяване на авторски надзор по ЗУТ, технически решения, доработки на

проекта,   технологичен   контрол   и   съдействие   при   въвеждане   на   обекта   в експлоатация;

- Изготвяне на екзекутивна документация и кадастрални заснемания на целия обект

съгласно чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър

##### Участниците не могат да подават оферта само  за част от предмета на настоящата обществена поръчка (напр. само за проектиране или само за строителство).

#### Раздел IV

#### ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

##### Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции.

Мотиви: Дейностите предмет на поръчката са неделими. В тази връзка за качественото изпълнение на поръчката дейностите предмет на поръчката трябва да бъдат изпълнени от един икономически оператор. Всички дейности, които следва да се реализират в рамките на изпълнение на договора, са от такова естество и са взаимосвързани по начин и в степен, които при разделяне на позиции биха довели до съществени затруднения за постигане на желания краен резултат. Налице е невъзможност за разделяне на дейностите предмет на поръчката и едновременната им реализация от няколко изпълнители. Изпълнението касае един строителен обект. Допълнителна трудност са гаранционните срокове за свършеното, отговорността за въвеждането на обекта в експлоатация и осигуряването на безопасност на строителната площадка. По посочените причини е необходимо видовете и количества строителни работи да се реализират от един изпълнител, тъй като те не могат технически и икономически да се разделят и обособят в рамките на изпълнението на поръчката без значителни затруднения за възложителя. Наред с това, евентуално предвиждане на обособени позиции би увеличило и вероятността от забавяне на изпълнението, което може да изложи на прекалено висок риск приключването на обекта качествено и в срок. Предвид горните съображения и с оглед основната цел на закона за постигане на ефективност при разходване на публичните средства, в случая се приема, че разделянето на обществената поръчка на обособени позиции не е целесъобразно.

#### Раздел V

#### КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА ПОРЪЧКАТА

##### Изпълнение на СМР

Мостът ще се изгражда при река Върбица от трасето на Пътна връзка на с. Птичар  с Път I-5 Кърджали – Подкова. Връзката на новия път с път I-5 ще е при km 364+500.

Водните количества на р. Върбица в този участък предполагат съоръжение с дължина около 150-160м при нивелетни разлики от терасата на реката от 7 до10 м

Предлага се шестотворно съоръжение с отвори 6х26.10m и с обща дължина 156.50m.

При точно определяне на водните количества на р. Върбица в този участък и последващо хидравлично оразмеряване на съоръжението ще се прецизира дължината на моста.

Габаритът на моста ще бъде -  Г8, съгласно Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища

Габаритът на съоръжението включва:

- Две ленти за движение

- пътно платно– 6,50 m

- два тротоара по  0,75 m

Връхната конструкция е сглобяемо – монолитна, гредова, температурно непрекъсната с  главни греди от напрегнат стоманобетон тип ГТ115 с широк горен фланш.

Пътната настилка върху съоръжението е от 2 пласта плътен асфалтобетон с обща дебелина 10 см, положени върху хидроизолация – 1cm.

Долното строене на моста е монолитно. Всеки стълб се състои от  една кръгла колона и стоманобетонен двуконзолен ригел. Фундирането е плоско.

Изпълнителят трябва да осигури експерти - правоспособни проектанти за изготвянето на работен проект. Работните проекти следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на Закона за устройство на територията, Наредба 4 от 2001г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и приложимата нормативна уредба по проектните части включени в обхвата на работния проект. Работните проекти следва да бъдат придружени с подробни количествено - стойностни сметки по приложимите части.

Работният проект следва да бъде надлежно съгласуван с всички експлоатационни дружества и одобрен от главния архитект на Общината и да бъде издадено разрешение за строеж. В отделните записки на работния проект експертите- проектанти на Изпълнителя следва подробно да опишат необходимите изходни данни, дейности, технико- икономически показатели, спецификация  на предвидените за влагане  строителни продукти  (материали,  изделия, комплекти и системи) с технически изисквания към тях в съответствие с действащи норми и стандарти и технология на изпълнение , количествени и стойностни сметки.

Процесът на изготвяне на техническата документация се предшества от осигуряване на скица.

Инвестиционният проект трябва да е разработен във фаза комплексен проект – ПУП – ПП и работен  проект  за обект :” Пътна връзка на с. Птичар с  път  I-5/Е-85 Кърджали – Подкова  на км 364+500 и да съдържа задължително следните части:

- Част „Конструктивна";

- Част „Хидрология и хидравлика"

- Част „Пътна"

- Част „Геодезическа";

- Част „Геология";

- Част „Електро” – „Осветление”

- Част „Реконструкция на засегнати мрежи и съоръжения” / при необходимост/

- Част „Временна организация на движението и Организация на движението”

- Част „ПУП - Парцеларен план”

- Част „Пожарна безопасност"

- Част ПБЗ /План за безопасност и здраве/

- Част ПУСО/План за управление на строителни отпадъци/

- Част ПРОЕКТНО - СМЕТНА ДОКУМЕНТАЦИЯ- по всички части на проектната документация, в т.ч. количествено-стойностна сметки за видовете СМР.

Изпълнението на СМР се извършва в съответствие със ЗУТ и започва след издаване на разрешение за строеж от компетентните органи за всеки конкретен обект.

Разрешение за строеж се издава от областния управител и при представяне на техническа документация с оценено съответствие.

Участниците в строителството и взаимоотношенията между тях по проекта се определят от изискванията на раздел втори, част трета от ЗУТ.

Строителят (физическо или юридическо лице, притежаващо съответната компетентност) изпълнява СМР в съответствие с издадените строителни книжа, условията на договора и изискванията на чл. 163 и чл. 163а от ЗУТ.

По време на изпълнението на СМР лицензиран консултант строителен надзор (чл. 166 от ЗУТ) въз основа на сключен договор за обекта  строителен надзор в обхвата на договора и съобразно изискванията на чл. 168 от ЗУТ.

Във връзка с точното спазване на инвестиционните проекти при изпълнението на СМР изпълнителя посредством отделни правоспособни лица, автори на приложимата проектна документация по части, ще осъществява авторски надзор съобразно изискванията на чл. 162 от ЗУТ и договора за изпълнение. С осъществяването на надзор от проектантите - автори на отделни части на работния проект, се гарантира точното изпълнение на проекта, спазването па архитектурните, технологичните и строителните правила и норми, както и подготовката на проектната документация за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обстоятелствата, свързани със започване, изпълнение и въвеждане в експлоатация (приемане) на СМР, ще се удостоверяват със съставяне и подписване от участниците на съответните актове и протоколи съобразно Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Всички образци на документи, които засягат инвестиционния процес.

Техническото изпълнение на строителството трябва да бъде изпълнено в съответствие с изискванията на българската нормативна уредба, техническите спецификации на вложените в строежа строителни продукти, материали и добрите строителни практики в България и в Европа.

#### Раздел VI

#### ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАРИАНТИ В ОФЕРТИТЕ

##### Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.

#### Раздел VII

#### МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

##### Мястото за изпълнение на обществената поръчка е с.Птичар, Община Момчилград, обл. Кърджали.

#### Раздел VIII

#### СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

1.	За изготвяне на работен проект - не по-дълъг от 60 календарни дни   от
определената,   с   възлагателно   писмо   на   Възложителя,   дата   за   стартиране   на
проектирането;

2.За изпълнение на строително-монтажните работи - не по-дълъг от 240 календарни дни,    считано от датата на подписване на Протокол обр.2/2а по Наредба № 3 от 31-07.2003г. за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво;

3. За изпълнение на дейностите по осъществяване на авторски надзор - през целия
период на изпълнение на проекта, считано от датата на получаване на възлагателно писмо
от Възложителя за стартиране изпълнението на дейността до датата на подписване на
Протокол - „Образец 15" по Наредба № 3 от 31.07.2003 г.

##### Срокът започва да тече от датата на издаване на Акт обр. 2/2а за обекта и изтича на датата на издаване на Акт обр. 15 за строежа. Срокът за изпълнение спира да тече за времето, през което строителството е спряно по причина, за която изпълнителят на обществената поръчка не отговаря. За спирането се съставят и подписват необходимите документи, съгласно изискванията на Закона за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

##### Възложителят има право по всяко едно време да спре строителството на съоръжението, ако не е в състояние да осигури финансиране. В този случай Възложителят заплаща изпълнените СМР до момента въз основа на протокол обр. 19, подписан между участниците в строителството. Изпълнителят няма право на обезщетение за спирането. Подновяване на строителството се извършва със съставяне на съответния Акт и след осигуряване на нужното финансиране.

Срокът за цялостното изпълнение на договора спира да тече през времето от предаване на проекта до приемането и одобрението му по надлежния ред и откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво с протокол № 2 по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

#### Раздел IХ

#### РАЗХОДИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

##### Разходите за изработването на заявленията за участие и офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да предявяват спрямо Възложителя каквито и да било претенции за разходи, направени от тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.

##### Всички разходи, свързани с дейността на комисията за извършване на подбор на участниците и разглеждане и оценка на офертите, назначена съгласно чл. 103, ал. 1 от ЗОП са за сметка на Възложителя.

#### Раздел X

#### ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА

Общата прогнозна стойност на поръчката за Строителство на обекта: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград” е 2 043 000,00 лева (два милиона и четиридесет и три хиляди лева ) без вкл. ДДС, 2 451 600,00 лева (два милиона четиристотин петдесет и една хиляди и шестстотин лева ) с ДДС.

За изпълнението на обществената поръчка е осигурено финансиране в размер на 1 453 333,33 лева (един милион четиристотин петдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки ) без вкл. ДДС, 1 744 000,00 лева (един милион седемстотин четиридесет и четири хиляди лева ) с ДДС.

Прогнозната стойност е  разпределена както следва:

За инвестиционно проектиране: 30 000,00 лева /тридесет хиляди лева без ДДС, 36  000,00 лева /тридесет и шест хиляди лева/ с включен ДДС.

За изпълнение на строителството: 2 010 000,00 лева (два милиона и десет хиляди лева) без вкл. ДДС, 2 412 000,00 лева (два милиона четиристотин и дванадесет хиляди лева) с ДДС. с включен ДДС.

За изпълнение на авторски надзор: 3 000,00 лева /три хиляди лева/ без ДДС, 3 600,00 /три хиляди и шестстотин лева/ с включен ДДС

##### Прогнозната стойност се явява и максимална стойност за офериране от участниците при подаване на оферта.

Важно!!! Изпълнението на нефинансираната част от обществената поръчка ще се осъществи при условията на точки 21,22 и 23 от настоящата документация.

##### Предложената цена за изпълнение на обществената поръчка не трябва да надвишава обявената прогнозна стойност на поръчката.

##### Предложената цена трябва да бъде в лева без ДДС, закръглена до втория знак след десетичната запетая. Същата следва да включва всички разходи на Изпълнителя, свързани с качествено и срочно изпълнение на предмета на договора.

##### Оферти, надвишаващи посочената прогнозна стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от участие в обществената поръчка, като неотговарящи на това предварително обявено условие.

##### Цените на съответните дейности, посочени в ценовото предложение на участника, определен за изпълнител, на поръчката не се променят за срока на договора.

#### Раздел XI

#### ОСНОВНИ УСЛОВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ФИНАНСИРАНЕТО И ЗАПЛАЩАНЕТО

За част от изпълнение на строителството е осигурено финансиране чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България за 2018 год., съгласно ПМС №165/07.08.2018 г., и ПМС № 315/19.12.2018 г. Осигуреното финансиране е 1 453 333,33 лева (един милион четиристотин петдесет и три хиляди триста тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) без вкл. ДДС, 1 744 000,00 лева (един милион седемстотин четиридесет и четири хиляди лева ) с ДДС.

За останалата част от инвестицията не е осигурено финансиране.

##### Възнаграждението за извършените работи, предмет на настоящата общества поръчка се заплаща при условията и по реда, определени в договора за обществена поръчка и параграфите по-долу.

Плащания. Плащанията за дейностите в обхвата на обществената поръчка, ще се извършват на части, и в съответствие с ценовото предложение на участника, както следва:

17. Плащането на цената по договор се извършва на части, както следва:

Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане.

17.1.АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ ЗА СМР И ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ    в размер до 50 % (петдесет процента) от цената по договора, дължимо в срок до 14 (четиринадесет) дни, считано от дата на сключване на настоящия Договор и след представяне на оригинална фактура, на стойност равна на стойността на аванса с включен ДДС

17.2 МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ ЗА СМР  до достигане на 90% (деветдесет процента) от стойността на конкретно възложените видове и обем СМР се извършват на база реално изпълнени и приети без забележки СМР, установени с констативен Приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно оправомощени правоспособни лица, при следната процедура:

17.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отправя към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ покана за приемане и заплащане на изпълнените СМР, като посочва ден и час, в които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да осигури присъствие на легитимен представител. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва обстойна документална проверка и проверка на място за удостоверяване извършването на заявените за плащане СМР.

17.2.2. Извършените СМР се приемат с подписването на констативен Приемо – предавателен протокол за установяване на действително извършени работи.

17.2.3. Неявяването на представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в деня и часа за приемане, посочени в поканата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за приемане без забележки на извършената работа и е основание за плащане. Констативният протокол се подписва от явилите се лица.

17.2.4. Стойността на извършените работи се определя в съответствие с единичните цени по видове работи съгласно количествено-стойностната сметка към ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Всяко междиннo плащане се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след актуване на извършените СМР и представяне на следните документи:

- констативен Приемо – предавателен протокол;

- изискуемите актове и протоколи съгласно Наредба №3/2003г., когато е приложимо;

- оригинална фактура, на стойност равна на стойността на сметката.

17.2.5. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ  ЗА СМР   се извършва в срок до 14 (четиринадесет) дни след подписване на окончателен Приемо – предавателен протокол за съответния обект - конкретно възложените видове и обем СМР (респ. Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) – Приложение № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година) и издаване на фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Размерът на окончателното плащане се изчислява като разлика от стойността на действително извършените и актувани СМР и междинно разплатените су ми.

17.3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ в размер на останалата част от възнаграждението за изпълнение на дейността. Плащането е дължимо след одобрение на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

17.4. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР в размер 100 (сто) % от цената за осъществяване на авторски надзор. Плащането е дължимо след подписването на акт образец 15 за установяване годността за приемане на строежа при наличие на издадена от Изпълнителя оригинална фактура.

17.5. Не се предвижда авансово плащане за изпълнение на авторски надзор.

18. Сборът от стойностите на авансовите, междинните плащания и окончателното плащане не може да надхвърля общата стойност на договора.

19. Непредвидени разходи за СМР при възлагане на инженеринг са недопустими.

##### Договорената цена е окончателна и не подлежи на актуализация за срока на договора за обществена поръчка, освен при условията и по реда, определени в договора и в съответствие с чл. 116 от ЗОП. Данъчните фактури се предават на Възложителя. За приемането на данъчната фактура е необходимо:

##### а. Данъчната фактура да съответства на изискванията на българското законодателство.

##### б. За извършване на плащането да бъде осигурено финансиране.

##### Ако данъчната фактура не бъде приета на едно или две от посочените основания, срокът за плащане спира да тече.

##### Ако към датата на издаване на Акт обр. 2/2а за строежа Възложителят не е осигурил финансиране за нефинансираната част от строителството, същия има правото да задължи Изпълнителя да изпълни изцяло обекта за своя сметка, като се задължи да заплати дължимата сума през следващите бюджетни години със средства на Общинския бюджет на Община Момчилград или от други финансови източници. За осъществяване на това свое право Възложителят изпраща до Изпълнителя едностранно Уведомително писмо.

##### Изпълнителят няма право да откаже да изпълни нефинансираната част от строителството за своя сметка.

##### Ако Възложителят се възползва от правото си по точка 21 и точка 22 от настоящата документация, същия не дължи на Изпълнителя каквито и да са неустойки, лихви и други подобни плащания за забава. В такъв случаи срокът за плащане на окончателното плащане спира да тече до датата на осигуряване на финансиране.

##### В случай, че за изпълнението на договора за обществена поръчка, Изпълнителят е възложил изпълнението на част от поръчката на подизпълнител, и същата може да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя в съответствие с разпоредбите на чл. 66, ал. 4, 5, 6 и 7 от ЗОП. По отношение на директните разплащания към подизпълнител се прилага параграф 22-23 от настоящите Указания.

##### Директните разплащания към подизпълнители се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането  за плащане Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.

##### Възложителят има право да откаже директно плащане на подизпълнител, когато искането за плащане е оспорено от Изпълнителя, до момента на отстраняване на причината за отказа.

### ГЛАВА ВТОРА

### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

#### Раздел I

#### ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

##### Общи изисквания към участниците.

##### В съответствие с чл. 10, ал.1 от ЗОП участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва СМР, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

##### Съгласно чл. 101, ал. 11 от ЗОП свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата за възлагане на обществена поръчка, в това число и като участници в обединения.

##### Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

##### Общи изисквания към обединенията

##### В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват обединения на физически и/или юридически лица без оглед на правната им форма или статут. Съгласно чл. 10, ал. 3 от ЗОП участник не може да бъде отстранен от процедура за възлагане на обществена поръчка на основание на неговия статут или на правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да извършват съответната работа.

##### Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.

##### В случай че участникът е обединение, същият трябва да представи договор или друг еквивалентен документ (в оригинал или в заверен препис), от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и изпълнението на следните изисквания:

###### да е определен едни от партньорите, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и който е упълномощен да задължава, да получава плащания и указания за и от името на всеки член на обединението;

###### да е уговорена солидарна отговорност между партньорите в обединението за изпълнението на обществената поръчка;

###### да са описани правата и задълженията на участниците в обединението;

###### да са разпределени отговорностите по изпълнение на поръчката между членовете на обединението;

###### да бъдат описани дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;

###### да се съдържа клауза, че всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора;

###### да е отразено, че не може да бъдат приемани други партньори в обединението по време на изпълнението на договора.

###### да е определено наименование на обединението;

##### Ако Обединението бъде избрано за изпълнител на обществената поръчка и същото не е юридическо лице, то, след сключване на Договора за изпълнение на обществената поръчка, трябва да се регистрира задължително в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, да открие банкова сметка на Обединението и да води самостоятелно счетоводство. Плащанията по Договора за обществена поръчка ще се извършват по банкова сметка на Обединението след изпълнението на изложените условия.

##### Съгласно чл. 101, ал. 10 от ЗОП в процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

##### Съгласно чл. 101, ал. 9 от ЗОП лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.

##### Когато състава на обединението се е променил след подаването офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

##### В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

##### Съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП, при участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Подизпълнители

##### С офертата си участниците могат без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.

##### В съответствие с чл. 66 от ЗОП, когато участник е определил с офертата си един или повече от подизпълнителите, с които ще сключи договор за подизпълнение, той:

###### посочва в офертата си предложените подизпълнители, вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие;

###### представя документи, с които доказва спазването на изискванията за подбор на всеки от тях съобразно вида и дела на тяхното участие;

###### уведомява Възложителя за всяка промяна на подизпълнителите, настъпила по време на изпълнение на договора за обществена поръчка.

#### Раздел II

#### ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ

##### В съответствие с чл. 54, ал.1, т. 1 -7 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства:

###### Лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс или за аналогични престъпления в друга държава членка на ЕС или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП);

###### Участникът, или член на обединението има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на Възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП);

###### Неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП);

###### Участникът: (i) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор и/или (ii) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП);

###### За участникът е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП);

###### По отношения на лице по чл. 54, ал. 2 от ЗОП е налице конфликт на интереси по смисъла на параграф 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби към ЗОП, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7)

##### В съответствие с чл. 55, ал. 2 във връзка с чл. 55, ал. 1 от ЗОП Възложителят има правото да отстрани от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка всеки участник, за когото са налице следните обстоятелства:

###### обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1);

###### лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието (чл. 55, ал. 1, т. 2);

###### сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган (чл. 55, ал. 1, т. 3);

###### доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора (чл. 55, ал. 1, т. 4);

###### Лице по чл. 55, ал. 2 от ЗОП е опитало да: (i) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или заблуждаваща информация, или (ii) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за възлагане на обществена поръчка (чл. 55, ал. 5);

Забележка:

a.	Основанията, посочени по-горе се отнасят за лицата, които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. Когато горните основания се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т. 1, т. 2, т. 7 и т. 12 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза (при подаване на повече от един еЕЕДОП), обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

b.	Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от тях (чл. 57, ал. 2 от ЗОП).

При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) – информацията се посочва в съответните раздели на Част ІІІ „Основание за изключване”, както следва:

• За обстоятелствата чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗОП в част III, раздел „А”, участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:

а. участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;

б. корупция – по чл. 301 – 307 от НК;

в. измама – по чл. 209 – 213 от НК;

г. терористични  престъпления  или престъпления,  които  са  свързани  с  терористични дейности – по чл. 108а от НК;

д. изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а или 253б от НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК;

е. детски труд или други форми на трафик на хора – по чл. 192а или 159а – 159г от НК.

В част III, раздел „Г”, участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217 и чл. 254а – 260 от НК.

В част III, раздел „В”, поле 1, участникът следва да предостави информация относно присъди за престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 363е от НК.

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

• За обстоятелствата по т. 3 (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „Б" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 4 (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 5 (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 6 (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 7 (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 8 (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 9 (чл. 55, ал. 1, т. 2 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 10 (чл. 55, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 11 (чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП;

• За обстоятелствата по т. 12 (чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, раздел „В" от еЕЕДОП.

##### В съответствие с чл. 57, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или посочено от Възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП. В тези случаи Възложителят предава уведомлението на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП, а когато документите по чл. 106, ал. 1 ЗОП (докладът на комисията) са получени от Възложителя, той връща на комисията доклада с указания за отразяване на новонастъпилите обстоятелства.

##### Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие цялото обединение.

##### Основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 и чл. 55, ал. 1 се прилагат до изтичане на следните срокове:

###### а)	пет години от влизането в сила на присъдата- по отношение на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок;

###### б)	три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 - 5, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.

##### В съответствие с чл. 56, ал. 1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от Възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.

##### За горепосочената цел участникът може да докаже, че:

###### е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или	глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

###### е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

###### е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

##### Съгласно чл. 45, ал. 2 от ППЗОП като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:

###### по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП – документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

###### по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП – документ от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

##### Съгласно чл. 45, ал. 1 от ППЗОП когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или посочените от Възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в подадения от участника електронен единен европейски образец за обществени поръчки (еЕЕДОП).

##### Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата.

##### Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по чл. 56, ал.1 от ЗОП мерки и представените доказателства се посочват в решението за предварителен подбор, съответно в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на който се намира процедурата.

##### Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото са приложими хипотезите на чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен ако не е приложима разпоредбата на чл. 4 от същия закон.

За липсата на обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, при подаване на оферта, участникът декларира липсата на обстоятелството чрез представяне на еЕЕДОП в съответствие с чл. 67 от ЗОП (информацията относно горепосоченото обстоятелство се попълва в Част III, Раздел Г на еЕЕДОП).

##### Освен на основанията по чл. 54 и 55 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата:

###### участник, за който са налице забранителните основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, и не са приложими изключенията, предвидени в този закон;

###### участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка (чл. 107, ал. 1, т. 1 от ЗОП);

###### участник, който е представил оферта, която не отговаря на: (i) предварително обявените условия на поръчката и/или (ii) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 към чл. 115 на ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 2 от ЗОП);

###### участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 3 от ЗОП);

###### участници, които са свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби към ЗОП (чл. 107, ал. 1, т. 4 от ЗОП).

##### Съгласно чл. 57, ал 2 от ЗОП правилата за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.

##### Когато участникът възнамерява да използва подизпълнители или се позовава на  капацитета на трети лица по отношение на критериите за подбор, същият трябва да удостовери, че по отношение на подизпълнителите и третите лица не са налице основанията за отстраняване от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

#### Раздел III

#### КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

##### III-I. МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГОДНОСТ /ПРАВОСПОСОБНОСТ/ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ.

##### Всеки участник в процедурата трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за ВТОРА ГРУПА -ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (втора група - ІІІ категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, ІV категория буква „а” -за второстепенни улици V и VІ клас – чл. 8, ал. 1, т.2  от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи). Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV„Критерии за подбор”, Раздел А „Годност“). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на заверено копие на талон/удостоверение за регистрация, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.

В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някои от подизпълнителите му ще извършва строителство, то този подизпълнител също трябва да е вписан задължително в Централния професионален регистър на строителя за ВТОРА ГРУПА- ТРЕТА КАТЕГОРИЯ (втора група - ІІІ категория, буква „а” - за общински пътища и съоръжения към тях - чл. 6, ал.1, т.1 и втора група, ІV категория буква „а” -за второстепенни улици V и VІ клас – чл. 8, ал. 1, т.2  от Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи) или еквивалент, или друг документ, удостоверяващ правото да извършва такава дейност, издаден от компетентен орган на държава – членка на Европейския съюз, или на друга държава – страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство или еквивалент.

Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко ангажирани с изпълнение на строителство съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

##### В случай че Възложителят допълнително поиска доказване спазването на горепосочените изисквания, това се извършва със следните документи: Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи.

##### III-II МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

##### Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка трябва да отговаря на следните минимални изисквания за икономическо и финансово състояние:

###### Да са реализирали минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили финансови години (2016г., 2017г. и 2018г.) или от датата на започване на дейността,в размер равен или надвишаващ 1 700 000,00 лв. (един милион и седемстотин хиляди лева);

###### Под „строителство, с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката следва да се разбира изпълнение на строителни и монтажни работи за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища или съоръжения към тях, или тротоари от трета или по-висока категория.

Документи, с които се доказва съответствието: При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние“).

Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

##### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, необходимо за изпълнение на поръчката. При участие на обединение, което не е юридическо лице, спазването на изискването се доказва от тези членове на обединението, които съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, ще извършват строителство.

##### Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се доказва от тези подизпълнители, които съобразно вида и дела от поръчката, които са им възложени, ще изпълняват строителство.

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.  По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията.

Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване на изложените условия.

##### Застраховка „Професионална отговорност“.

##### Участникът трябва да има застраховка "Професионална отговорност" с покритие, съответстващо на обема и характера на поръчката. Ако участникът е обединение, изискването се прилага за всеки член на обединението, който ще изпълнява СМР, съобразно вида и обема на изпълняваната от него работа.

##### При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, раздел Б „Икономическо и финансово състояние”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представянето на документи по чл. 62, ал. 1, т. 2 от ЗОП – доказателства за наличие на застраховка „Професионална отговорност” или съответен валиден еквивалентен документ за чуждестранните лица, в случай, че същите не са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база данни.

##### Когато по основателна причина участникът не е в състояние да представи горепосочените документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ.

##### В случай, че участникът ползва подизпълнител/и и някой/някои от подизпълнителите му ще извършва дейности по изпълнение на СМР от предмета на настоящата поръчка, то този подизпълнител също трябва да е застрахован с изискваната валидна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството” по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ.

##### Чуждестранните участници представят еквивалентни доказателства, съобразно националния си закон.

##### III-III.	МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

##### В съответствие с чл. 63, ал. 1 от ЗОП Възложителят определя следните минимални критерии, въз основа на които се установява, че участниците разполагат с необходимите ресурси и опит за изпълнение на поръчката при спазване на подходящ стандарт за качество:

###### Участникът следва през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, да има изпълнена най-малко 1 /една/ дейност с предмет, еднакъв или сходен с предмета на поръчката.

###### Под строителство в обхвата на поръчката следва да се разбира строителство за изграждане и/или преустройство и/или реконструкция и/или основен ремонт на пътища или съоръжения към тях, или тротоари от трета или по-висока категория.

###### При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.

###### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

###### б) Участникът трябва да разполага със следното минимално техническо оборудване и механизация, както следва:

###### - Колесен багер- товарач с хидравличен чук - 1 бр.;

###### - Самосвали – 2 бр.;

###### - Бандажен валяк вибрационен 8-10 т -1 бр.;

###### - Двубандажен вибрационен валяк 3 т – 1 бр.;

###### - Двубандажен вибрационен валяк 1,5 т – 1 бр.;

###### - Валяк с пневматични гуми -1 бр.;

###### - Автогрейдер – 1 бр.;

###### - Ръчна трамбовка – 1 бр.;

###### - Асфалтополагаща машина - 1 бр.;

###### - Моторна пръскачка за битум – 1 бр.;

###### - Пътна фреза – 1 бр.;

###### - Асфалторезачка – 1 бр.;

###### - Водоноска / за измиване/ -1 бр.;

###### - Компресор - подвижен – 1 бр.;

###### - Къртач - пневматичен – 1 бр.;

###### - Електрически Агрегат – 1 бр.;

##### При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел В „Технически и професионални способности”). В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва със списък на техническото оборудване и механизация.

###### При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с минималните изисквания се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

##### Участникът следва да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана по европейски стандарт 180 9001:2008 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.

Възложителят ще приеме и други еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството или за опазване на околната среда.

При подаване на оферта, съответствието с изискването се декларира в еЕЕДОП (Част IV „Критерии за подбор”, Раздел Г „Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление”) като се описва стандарта, неговата валидност и издалата го организация. В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП изискването се доказва с представяне на копие на сертификат, издаден от независимо лице, което е акредитирано по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговаря на изискването за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Приема се и еквивалентен сертификат, издаден от орган, установен в друга държава членка, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такъв сертификат или е нямал възможност да го получи в съответните срокове по независещи от него причини.

Забележка:

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с горепосочените критерии за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответната регистрация или представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

В случай, че участникът ще ползва подизпълнител/и, същият следва да посочи в офертата си подизпълнителя/ите и дела от поръчката, който ще му/им възложи. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.

Участниците в процедурата могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

##### III-IV.	 ИЗПОЛЗВАНЕ КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

##### Съгласно чл. 65, ал. 1 от ЗОП участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.

##### Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на някое от тези условия.

##### Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

##### В съответствие с чл. 65, ал. 6 от ЗОП Възложителят поставя изискване за солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. При сключване на договора за обществена поръчка между Възложителят и участника, избран за изпълнител, същият се подписва и от горепосоченото трето лице в качеството му на поръчител по смисъла на чл. 138 – 148 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД).

##### По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

##### В съответствие с чл. 66, ал. 1 от ЗОП участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

##### Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. За удостоверяване на тези обстоятелства за всеки от подизпълнителите се подава отделен еЕЕДОП.

##### Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на един участник, не може да бъде обявявано за подизпълнител в офертата на друг участник в същата процедура, както и да подава самостоятелно оферта.

##### След сключване на договора за възлагане на обществената поръчка замяна или включване на подизпълнител се осъществява само при условията на чл. 65, ал. 11 и 12 от ЗОП.

#### Раздел IV

#### ДЕКЛАРИРАНЕ И ДОКАЗВАНЕ НА ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И

#### СЪОТВЕТСТВИЕТО С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР

##### В съответствие с чл. 67 ал. 1 от ЗОП при подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез подаване на Единният европейски документ за обществени поръчки в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. В него се предоставя съответната информация, изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

##### Важно!!!Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП (в сила от 01.04.2018 г.), в офертите, подадени след 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. В тази връзка еЕЕДОП следва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание.

Електронната връзка към системата за е-ЕЕДОП на ЕК, където участниците могат да заредят и попълнят създаденият образец на е-ЕЕДОП, който са изтеглили от профила на купувача на възложителя e:https://ec.europa.eu/tools/espd/filter

##### Указание за подготовка на еЕЕДОП:

##### 1)При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

##### 2) Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1).

##### 3) Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат да използват възможността, когато е осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

##### 4) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП са:

##### 4.1) лицата, които представляват участника;

##### 4.2) лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;

##### 4.3) други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

##### 5) Лицата по т. 4.1) и 4.2) са, както следва:

##### 5.1) при събирателно дружество - лицата по чл. 84. ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.2) при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

##### 5.3) при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147. ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.4) при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.5) при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244. ал. 1 от Търговския закон;

##### 5.6) при едноличен търговец - физическото лице - търговец;

##### 5.7) при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

##### 5.8) в случаите по т. 5.1) –т. 5.7) - и прокуристите, когато има такива;

##### 5.9) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

##### 6) В случаите по т. 5.8), когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

##### 7) Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по предходното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### 8) В случаите по т. 7), когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### 9) Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и документите за тяхното доказване в обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.

##### 10) В еЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.

##### 11) Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в еЕЕДОП.

##### Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, както и когато е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всеки от участниците в обединението, подизпълнителите и третите лица се представя отделен еЕЕДОП.

##### По силата на чл. 41, ал. 1 от ППЗОП, когато изискванията за лично състояние по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите по горното изречение, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

##### В съответствие с чл. 62 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние, техническите и професионалните способности и минималните изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на професионална дейност на участниците се представят документите, в съответствие с 67, ал. 5 от ЗОП.

##### Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

##### Преди сключването на договор за обществена поръчка, на рамково споразумение или възлагане на поръчка въз основа на рамково споразумение Възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

### ГЛАВА ТРЕТА

### ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

#### Раздел I

#### ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

##### Възложителят предлага неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка в профила на купувача на електронната страница на Възложителя: http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html. Същата може безплатно да се изтегли на посоченият линк до крайния срок за получаване на офертите.

#### Раздел II

#### РАЗЯСНЕНИЯ

##### Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП всяко заинтересовано лице или участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по решението, обявлението и документацията за обществената поръчка до 10 (десет) дни преди изтичането на срока за получаване на офертите.

##### Възложителят предоставя разясненията под формата на електронен документ, публикуван в профила на купувача, в 4-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди срока за получаване на заявления за участие и/или оферти. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП.

#### Раздел III

#### ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ

##### Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник за всяко свое решение в случаите, предвидени в ЗОП.

##### Обменът на информация между Възложителя и заинтересованите лица/участниците е в писмен вид, на български език и се извършва чрез:

###### връчване лично срещу подпис или

###### по електронен път (по електронна поща) - на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците адреси;

###### по факс на посочените от Възложителя и заинтересованите лица/участниците номера, или

###### по пощата или чрез куриерска служба - до посочения от заинтересованото лице/участника адрес, удостоверено с известие за доставяне,или

###### чрез комбинация от средствата по букви „а”-„г”.

##### Обменът на информация при връчването лично срещу подпис се извършва от страна на Възложителя чрез лицата за контакти, посочени в обявлението. Информацията се приема от заинтересованото лице/участника чрез лицата за контакт, посочени в запитването/офертата на участника.

##### При уведомяване по електронен път или по факс уведомлението е редовно, ако е изпратено на адресите в съответствие с параграф 97, б. „б“ и е получено автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.

##### При промяна в посочения адрес, електронна поща или факс за кореспонденция, участниците са длъжни в срок до 24 часа да уведомят възложителя.

##### Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или неуведомяване за промяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава Възложителя от отговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.

##### Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане на обществената поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията.

##### Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от Възложителя. Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка (чл. 102, ал. 2 от ЗОП).

##### В съответствие с чл. 43, ал. 1 от ЗОП Възложителят изпраща до участниците в процедурата всички свои решенията по чл. 22, ал. 1, т. 3 – 10 от ЗОП в тридневен срок от издаването им. В решенията се посочва връзка към електронната преписка в профила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателните доклади на комисията.

##### Решенията се изпращат:

###### на адрес, посочен от участника:

- на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен подпис, или

- чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка;

###### по факс.

##### Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените начини, Възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.

### ГЛАВА ЧЕТИРИ

### КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

#### Раздел I

#### ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА

##### Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена по смисъла на чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.

##### Изборът на критерий за оценка на офертите е съобразен с комплексния характер на предмета на настоящата обществена поръчка. При формулирането на критерия и показателите за оценка, Възложителят е изхождал от разбирането, че при обществени поръчки за строителство, организацията и професионалната компетентност на ръководния и експертен екип, предложен от участника, е неразривно свързан с предмета на поръчката, и по-специално с качеството на строителството. В такива случаи е налице изключително тясна зависимост между организацията, професионалната квалификация, компетентността, опитът и ефективността като цяло на работния екип и икономическата стойност на офертите. При това положение, при оценяването на офертите и определянето на офертата с най-добро съотношение между качество и цена е удачно да се вземат предвид организацията и квалификацията на ръководния екип и трудовия ресурс.

#### Раздел II

#### МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

##### Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне на икономически най-изгодната оферта.

##### Възложителят прилага методиката по отношение на всички допуснати до оценка оферти, без да я променя.

##### Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение качество/цена, определен съобразно следните показатели:

| Показател | Максимален брой точки | Относителна тежест |
| --- | --- | --- |
| Техническа оценка на офертата (ТО) | 50 | 50% |
| Финансова оценка на офертата (ФО) | 50 | 50% |

Таблица 1

##### II.I.	ТЕХНИЧЕСКА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА /ТО/

##### В съответствие с чл. 70, ал. 4, т. 2 във връзка с чл. 70 ал. 2, т. 3 от ЗОП, показателят „Техническа оценка на офертата” (ТО) представлява оценка на качеството на офертата въз основа организацията и професионалната компетентност на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката.

##### Техническата оценка на всяка отделна оферта се извършва съгласно следната формула:

ТОN = ТО1

където:

ТОN е техническата оценка на офертата на участника N;

ТО1 е оценката по под-показател „Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”, детайлно описан по-долу.

##### Чрез под-показателят ТО1„Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката”се оценява предложената система за организацията и ефективното управление на човешките ресурси, ангажирани в изпълнението на работите, предмет на обществената поръчка. Оценката обхваща: организацията на ключовия екип; разпределението на функциите, ролите и отговорностите на членовете на екипа и на различните икономически оператори (в случай на обединения и/или използване на подизпълнители или трети лица); предложените комуникационни и отчетни процедури; предложените мерки и процедури за контрол върху качеството на изпълнение на дейностите.

##### Максималната стойност на ТО1 е 50 точки. Конкретният брой точки по под-показател ТО1 се определя за всяка оферта на базата на експертна оценка, извършвана от комисията по следната методика:

| Подпоказател ТО1 „Организация на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката” | Максимален брой точки 50 |
| --- | --- |
| Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор. - участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. Важно! Ако предложената от участника организация на персонала не осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. | 10 |
| Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор. - участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която е налично едно от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните работници, за съответната задача; 3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 20 |
| Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор. - участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични две от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните работници, за съответната задача; 3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 30 |
| Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор. - участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични три от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните работници, за съответната задача; 3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 40 |
| Предложената от участника организация на персонала осигурява изпълнението на минималните изисквания на Възложителя, а именно: - участникът е предложил организация на ключовите експерти /ръководен състав/ и трудовия ресурс /работници/, посочил е как се разпределят отговорностите и дейностите между тях, координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор. - участникът е предложил начини за осъществяване на комуникация с Възложителя, които начини осигуряват ефективност и надеждност на комуникацията. Под термина „ефективност“ се разбира комуникация, която осигурява законосъобразно разрешаване на възникнали проблеми при изпълнение на проектирането, строителството и авторския надзор и законосъобразното уреждане на възникнали спорове между Възложителя и Изпълнителя. Под термина „надеждност“ се разбира комуникация, която осигурява доказуемост на отправените изявления от едната до другата страна в процеса на комуникация. Участникът е предложил концепция за организация на персонала, при която са налични четири от следните обстоятелства: 1. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати); 2. За изпълнението на всяка задача при проектирането, строителството и авторския надзор, на ниво отделна задача (за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), е дефиниран необходимия човешки ресурс – звена /бригади или еквивалентни/, състав на същите, в това число посочване на отговорен експерт/и, пряк ръководител /бригадир или еквивалентен/ и персонал, за тяхното изпълнение и задълженията на отговорния за изпълнението им експерт/и, задълженията на отговорния пряк ръководител /бригадир или еквивалентни/ и задълженията на отделните проектанти или строителните работници, за съответната задача; 3. Предложена е система за вътрешен контрол на организация на екипа за изпълнение на обществената поръчка, включваща ръководител проектиране и авторски надзор, експерти проектиране и авторски надзор, технически сътрудници проектиране и авторски надзор, началник строителен обект, технически ръководител, експерти, друг персонал с ръководни функции и строителни работници; описан е контрола върху изпълнението на ниво отделна задача(за целите на настоящата методика под „задача“ се разбира обособена част от възложените работи, която може да бъде самостоятелно възлагана на отделен експерт и чието изпълнение може да се проследи еднозначно, т.е. има ясно дефинирани начало и край и измерими резултати), отчитането на резултатите и проследяване на спазване на изискванията за качество. 4. Описани са действията на ръководния, експертния и трудовия ресурс, които ще бъдат предприети при възникване на ситуации по прекъсване изпълнението на обществената поръчка от страна на Възложителя; посочени са и други организационни мерки на ръководния, експертния и трудовия ресурс, извън посочените в изискванията на Възложителя, които са описани като вид, обхват и съдържание и е доказано, че тяхното включване ще доведе до повишаване качеството на изпълнение на поръчката. „Доказано“ за целите на настоящата методика, означава обяснение по избран от участника начин (напр. текст, диаграма, графика, таблица и др.) за приложимостта и полезността на предложените дейности при изпълнението на поръчката. | 50 |

##### II-II.	ФИНАНСОВА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА

##### Финансовата оценка за всеки отделен участник в процедурата се извършва съгласно следната методика:

Най-ниската цена за изпълнение, носи на кандидата 50  точки. Общата финансова оценка (Ц) за този кандидат е 50 точки.

Ц= Ц1+Ц2+Ц3

Където:

Ц –  Обща финансова оценка за изпълнение на поръчката.

Ц1 – Цена за изпълнение на инвестиционното проектиране;

Ц2 – Цена за изпълнение на строителството;

Ц3 – Цена за изпълнение на авторския надзор.

Ц1 – Цена за изпълнение на инвестиционното проектиране. Най-ниската цена носи на участника 5 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

Ц1 =      Най – ниска  цена       Х 5

Цена на кандидата

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Ц2 – Цена за изпълнение на строителството. Най-ниската цена носи на участника 40 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

Ц2 =      Най – ниска  цена       Х 40

Цена на кандидата

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

Ц3 – Цена за изпълнение на авторския надзор. Най-ниската цена носи на участника 5 точки.

За останалите участници оценката по този компонент се изчислява по следната формула:

Ц3 =      Най – ниска  цена       Х 5

Цена на кандидата

Оценката на кандидата се закръглява до втория знак след десетичната запетая.

##### Максималната стойност на ФОN е 50 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

##### Максималната стойност на ФОN е 50 точки и се дава на участника, предложил най-ниска цена.

##### II-III.	КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА

##### Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин:

КОN = ТОN + ФОN

##### Когато получените оценки (комплексна, техническа или финансова) не са цели числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната запетая.

##### Максималната стойност на КОN е 100 точки.

### ГЛАВА ПЕТА

### ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

#### Раздел I

#### ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА

##### Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие.

##### При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от Възложителя (чл. 101 , ал. 5 от ЗОП).

##### Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи единствено от участниците.

##### С акта на представянето на офертата се счита, че всеки участник е декларирал, че е съгласен и безусловно приема поставените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка условия и указания за участие в обществената поръчка, както и с техническите спецификации и проекта за договор за обществена поръчка.

##### Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.

##### До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си (чл. 101, ал. 7 от ЗОП).

##### Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта (чл. 101, ал. 8 от ЗОП).

##### Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта (чл. 101, ал. 9 от ЗОП).

##### Свързани лица не могат да подават самостоятелни оферти, в това число и като участници в обединения (чл. 101, ал. 11 от ЗОП).

##### Офертата се изготвя на български език (чл. 101, ал. 6 от ЗОП).

##### Всички документи, изготвени на чужд език, следва да бъдат придружени с официален превод на български език.

##### Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представи чрез „копие“ или „заверено копие“, за такъв документ се счита този, при който копието на документа има следното съдържание:

- „Вярно с оригинала“;

- името и фамилията на лицето, заверило документа;

- датата, на която е извършил заверката;

- собственоръчен подпис на посоченото лице, положен със син цвят под заверката.

#### Раздел II

#### СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ

##### Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни считано от датата, която е посочена в обявлението за краен срок за получаване на офертата.

##### Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.

#### Раздел III

#### ОБЩИ УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

##### В съответствие с чл. 101, ал. 3 и ал. 4 от ЗОП и чл. 39 от ППЗОП офертата се състои от три части, а именно:

###### „Документи относно личното състояние и критериите за подбор“ – с информацията и документите за деклариране и доказване на личното състояние на участника и съответствието му с критериите за подбор (параграф  128 по-долу);

###### „Техническо предложение“, включващо документите и доказателствата, определени в параграф 135 по-долу;

###### „Ценово предложение“ със съдържанието, определено в параграф 139 по-долу;

#### Раздел IV

#### „ДОКУМЕНТИ ОТНОСНО ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР“

##### Документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор включват:

- ОБРАЗЕЦ № 1 – „Писмо към Офертата“, ведно с приложен към него Списък на документите, съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1), подписан от участника;

- Отделен файл, съдържащ Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – образец № 2 “, съставен и попълнен в съответствие с изискванията на ЗОП, ППЗОП и параграфи 81-84 от тези Указания;

- Документът съгласно изискванията на чл. 37, ал 4 от ППЗОП (когато е приложимо);

- Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност(когато е приложимо);

- Копие от удостоверения или талони за регистрация или други еквивалентни документи в Централния професионален регистър на строителя за четвърта група – втора категория строежи. Чуждестранните участници доказват съответствието си с вписване в еквивалентен регистър за еквивалентни строежи съобразно националното си законодателство.

- Удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

- Документи за поетите от третите лица и подизпълнителите задължения (когато е приложимо при условията на параграфи 70-78 тези Указания).

- Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF формат всички документи, упоменати в горните т. 1 до т. 7 на този параграф 128. Всеки документ се сканира в оригиналния вид, в който е представен в офертата и се записва като отделен PDF файл, който се обозначава с наименование (име), съответстващо на поредния номер на документа в Списъка на документите съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1).

##### В съответствие с чл. 101, ал. 4 от ЗОП и във връзка с изискванията на 47, ал. 3 от ППЗОП „Документите относно личното състояние и критериите за подбор“ (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставят в общия плик (опаковка) на офертата.

#### Раздел V

#### „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

#### (чл. 39, ал. 3, т. 1 от ППЗОП)

##### Техническото предложение съдържа:

- Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подава офертата, в случаите когато офертата не е подписана от управляващия участника съгласно актуалната му регистрация или от представляващия обединението-участник, съгласно документа за създаването му;

- ОБРАЗЕЦ № 3 – „Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на Възложителя“, което съдържа:

  - Срок за изпълнение на инвестиционното проектиране. Участникът оферира своя срок за изпълнение на инвестиционното проектиране. Срокът трябва да съответства на графиците по т. 2, б. „д” и на другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.

  - Срок за изпълнение на строителството. Участникът оферира своя срок за изпълнение на строителството. Срокът трябва да съответства на графиците по т. 2, б. „д” и на другите изисквания, съдържащи се в настоящата документация.

  - Гаранционен срок на строителството.

Оферираният от участника гаранционен срок на строителството следва да бъде съобразен с минималният гаранционен срок, определен от Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Гаранционния срок следва да бъде съобразен със системата за осигуряване на качеството и технологията на строителството, които ще приложи участникът, както и с техническите характеристики на предвидените за влагане строителни материали.

  - Работна програма: В работната програма участникът следва да предложи:

- Концепция за изпълнение на инвестиционното проектиране. Тя трябва да съдържа организация и методология на инвестиционното проектиране.

- предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси и подготовката на строителната площадка;

- организация за изпълнение на строително-монтажни работи, която счита за най-подходяща, в съответствие с обхвата на изпълнението и заложените цели и резултати и следва да обхваща всички дейности, необходими за изпълнението на определения от възложителя обект, съгласно техническите спецификации, неразделна част от документацията за обществената поръчка, отчитайки спецификата и местоположението му;

- следва да се опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените строителни дейности в зависимост от представената организация за изпълнение, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Трябва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки подготвителните дейности, дейностите по изпълнението на СМР, тестванията, пробите, приемане на СМР от страна на Възложителя, съставяне на предвидените актове, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора, ключовите моменти и очакваните резултати.

- Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

Важно: Програмата, описана от участниците, отнасяща се до основните етапи на изпълнение, трябва да бъде ясна, разбираемо представена и да е съобразена с предмета на поръчката.

- Концепция за изпълнение на авторски надзор. Тя трябва да съдържа организация и методология на авторския надзор.

Ако работната програма не отговаря на изложените изисквания, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка.

  - Организация и професионална компетентност на ръководния състав и на персонала, на който е възложено изпълнението на поръчката. Това е един от компонентите за определяне на оценката на участника. Тази част се изготвя, като се изходи от разполагаемия експертен и трудов ресурс на участника, графиците за изпълнение и строителното предложение. Тази част трябва да съдържа всички елементи, които подлежат на оценяване.

  - График за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката. Графикът включва:

Линеен календарен график за изпълнение на дейностите, съставляващи предмет на поръчката по укрупнени показатели. Графикът се изготвя под формата на диаграма или еквивалентно по дни. В общия или отделен график /по преценка на участника/ се изготвя график на работната ръка по дни и график на техническото оборудване и механизация по дни.

Графикът се изготвя в условни или точни календарни дни, съобразно програмният продукт на участника. Ако програмният продукт позволява посочването единствено на точни календарни дни, точните календарни дни не обвързват по никакъв начин нито участника, нито Възложителя.

Графикът за изпълнение на дейностите, предложен от участниците, трябва да съответства напълно на оферирания общ срок за изпълнение на поръчката, както и да съответства на описаните в техническото предложение последователност и продължителност на отделните дейности, в противен случай съответният участник ще бъде декласиран и отстранен от по нататъшно участие в процедурата.

Ако комисията установи, че в графика за изпълнение и/или в работната програма е налице съществено нарушение на технологичната последователност на строителството или е налице несъответствие с разполагаемият ресурс, участникът ще бъде отстранен от участие в обществената поръчка. Съществено нарушение на технологичната последователност на строителството е налице, когато участникът е нарушил технологичната последователност за 2 /две/ или повече строителни дейности или за 2 /две/ или повече дейности и/или процеси, описани в техническото му предложение.

  - Оценка на риска. В тази част участникът следва да изложи подробно основните рискове, касаещи изпълнението на обществената поръчка, да извърши оценка на рисковете по избрана от участника методика, да предвиди мерки за недопускане на изложените рискове и мерки за преодоляване на последиците при настъпване на съответните рискове. Оценката на риска трябва да е разработена за конкретният обект на обществената поръчка.

- ОБРАЗЕЦ № 4 – „Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „в“ от ППЗОП);

- ОБРАЗЕЦ № 5 - Декларация за срока на валидност на офертата“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „г“ от ППЗОП);

- ОБРАЗЕЦ № 6 – „Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд“ (чл. 39, ал.3, т. 1, б. „д“ от ППЗОП);

- Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF или еквивалентен формат всички документи, упоменати в горните т. 1 до т. 5 на този параграф. Всеки документ се сканира в оригиналния вид, в който е представен в офертата и се записва като отделен PDF или еквивалентен файл, който се обозначава с наименование (име), съответстващо на поредния номер на документа в Списъка на документите съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1).

##### В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП “Техническото предложение” (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.

##### Ако в представеното от участника Техническо предложение не е попълнен който и да е елемент или някой от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или някоя част не е разработена конкретно за настоящият строителен обект, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

##### Ако направеното от участника Предложение за изпълнение на поръчката не съответства на изискванията, поставени в настоящата тръжна документация или не съдържа някои от задължителните части, ще бъде отстранен от по-нататъшно участие в процедурата.

#### Раздел VI

#### „ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ“

#### (чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП)

##### Ценовото предложение съдържа офертата на участника относно цената за изпълнение на обществената поръчка. Ценовото предложение включва следните документи:

- ОБРАЗЕЦ № 7 – „Ценово предложение“;

- Магнитен носител (CD или DVD), на който са записани в PDF или еквивалентен формат всички документи, упоменати в горните т. 1 на този параграф. Всеки документ се сканира в оригиналния вид, в който е представен в офертата и се записва като отделен PDF или еквивалентен файл, който се обозначава с наименование (име), съответстващо на поредния номер на документа в Списъка на документите съдържащи се в офертата (Приложение No 1 към Образец No 1).

##### В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 3 от ППЗОП ценовото предложение (в пълния обхват на описаните по-горе документи) се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, който се поставя в общия плик (опаковка) на офертата.Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква информация относно цената за изпълнение на поръчката/на договора. Участници, които по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън плика „Предлагани ценови параметри” за настоящата поръчка елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

##### Ако в представеното от участника Ценово предложение не е попълнен който и да е елемент или някои от елементите е попълнен формално, без да е отразена спецификата на настоящата поръчка, или е надвишена прогнозната стойност, участникът ще бъде декласиран и отстранен от по-нататъшно участие в обществената поръчка.

#### Раздел VII

#### ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

##### Съгласно изискванията на чл. 47, ал. 3 и ал. 4 от ППЗОП офертите, комплектувани съобразно посочените в параграфи 128-136 изисквания, се запечатват в общ непрозрачен плик (опаковка), включващ документите относно личното състояние и съответствието с критериите за подбор, техническото предложение и отделния непрозрачен запечатан плик с надпис  „Предлагани ценови параметри“, съдържащ ценовото предложение.

##### Върху общия  плик (опаковка) на офертата се изписва:

- ВЪЗЛОЖИТЕЛ – Община Момчилград - гр. Момчилград , ул. „26-ти декември” №12

- Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;

- Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес на участника;

- Обществена поръчка с предмет:

Строителство на обекти: „Инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителство на обект: „Изграждане  на Пътна връзка на с. Птичар  с  Път I - 5 Кърджали – Подкова” -  Кръстовище на км. 364+500 по път I – 5, община Момчилград”

##### Върху плика не се поставят никакви други обозначения.

##### В съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 1 от ППЗОП офертата се представя от  участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес:

гр. Момчилград , ул. „26-ти декември” №12

в деловодството, всеки работен ден от 08:30 до 16:00 часа до крайната дата за подаване на оферти, която е посочена в обявлението.

##### Възложителят не носи отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представяне.

##### До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.

##### Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

##### Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”.

##### В съответствие с изискванията на чл. 48 ал. 1 от ППЗОП Възложителят води регистър за получените оферти, в който отбелязва:

###### подател на офертата;

###### номер, дата и час на получаване;

###### причините за връщане на офертата (когато е приложимо).

##### При получаване на офертата върху общия запечатан плик (опаковката) се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

##### Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

##### Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра на получените оферти. Не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.

##### Получените оферти се предават на председателя на комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, за което се съставя протокол съгласно чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията.

#### Раздел VIII

#### РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

##### По отношение комисията по чл. 103, ал. 1 от ЗОП, разглеждането на офертите (в това число предварителния подбор и оценката на офертите), класирането на участниците и прекратяването на процедурата се прилагат разпоредбите на чл. 103 – 110 от ЗОП и чл. 51 – 61 от ППЗОП.

##### По отношение на необичайно благоприятни оферти се прилага чл. 72 от ЗОП.

### ГЛАВА ШЕСТА

### ГАРАНЦИИ И СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

#### Раздел I

#### ГАРАНЦИИ

##### В съответствие с чл. 111 от ЗОП участникът, определен за изпълнител на поръчката следва да представи на Възложителя гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора за обществена поръчка в размер на 3% (три на сто) от стойността на договора със срок на валидност до пълното изпълнение на всички дейности, предмет на обществената поръчка, но не по-рано от 30 календарни дни от изтичането на крайния договорен срок за изпълнение на дейностите.

##### Гаранцията може да се предостави от името на Изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.

##### Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

##### В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, същата трябва да бъде безусловна, неотменима и платима при първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че Изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществената поръчка и да бъде авизирана от банка, регистрирана съгласно Закона за кредитните институции, ако същата е издадена от чуждестранна банка.

##### Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредите по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.

##### Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията се уреждат в договора за обществена поръчка.

#### Раздел II

#### СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

##### Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчката (съгласно проекта в Том II, Книга IV на тази документация) с участника в процедурата, определен за изпълнител.

##### Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

##### Договорът се сключва във формата и със съдържанието на проекта на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата.

##### Когато за изпълнител е определено обединение, участниците в обединението носят солидарна отговорност за изпълнение на договора за обществената поръчка.

##### Договорът за обществената поръчка се сключва при условие, че участникът, определен за изпълнител:

###### представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 70 от ППЗОП;

###### изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;

###### представи определената гаранция за изпълнение на договора;

##### Възложителят не сключва договор, когато:

###### участникът, класиран на първо място откаже да сключи договор;

###### участникът, класиран на първо място не изпълни някое от условията по горния параграф 164, или

###### участникът, класиран на първо място не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата;

###### третото лице по параграф 74 от тези Указания откаже да подпише договора в качеството му на поръчител.

##### В случаите по предходния параграф 165 Възложителят може да определи за изпълнител участника, класиран на второ място, или да прекрати процедурата. За отказ от сключване на договор се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което Възложителят е уведомен своевременно.

##### Ако след получена покана класираният на второ място участник откаже да подпише договора, Възложителят прекратява процедурата.

### ГЛАВА СЕДМА

### ДРУГИ УКАЗАНИЯ

##### Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:

###### а)	когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения период;

###### б)	когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.

##### Сроковете в документацията са в календарни дни.

##### Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.

##### Когато в документацията не е указано, че конкретно правило важи за конкретна обособена позиция, същото правило важи за всички обособени позиции.

##### При противоречие в записите на отделните документи от документацията, за валидни да се считат записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната последователност:

###### а)	Решение за откриване на процедурата;

###### б)	Обявление за обществена поръчка;

###### в)	Указания за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка;

###### г) Технически спецификации;

###### Техническо предложение;

###### Ценова оферти;

###### Проект на договор;

###### Други образци на документи;

##### Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.

##### По въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите на участниците и основанията за нейното прекратяване, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.

По смисъла на параграф 2, т. 54, б. „б“ от Допълнителните разпоредби на ЗОП.

В такъв случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.

Съгласно Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП):

Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:

1. лицата, които представляват участника или кандидата;

2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;

3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.

(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:

1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;

2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от Търговския закон;

6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;

8. в случаите по т. 1 – 7 – и прокуристите, когато има такива;

9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

На основание чл. 54, ал. 3 от ЗОП в случаите по чл. 54, ал. 1, т. 3 участникът не се отстранява, когато: т. 1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; т. 2. размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година (чл. 54, ал. 3 от ЗОП);

В съответствие с чл. 55, ал. 4, възложителят има право да не отстрани от процедурата участник на основание чл. 55, ал. 1, т. 1, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в която е установен.

Вж. Чл. 40 от ППЗОП.

Съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56 ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.

В тези случаи участникът попълва Част II, раздел „В“ от еЕЕДОП, а за всяко от посочените трети лица се представя попълнен и подписан от същото отделен еЕЕДОП.

Методическо указание на Агенция по обществените поръчки може да намерите на следния интернет адрес: http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf

В този смисъл е и параграф 94 от Преамбюла на Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на съвета от 26 февруари 2014 година за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО, който гласи:

„Когато качеството на наетия персонал е от значение за нивото на изпълнение на поръчката, възлагащите органи следва също така да могат да използват като критерий за възлагане организацията, квалификацията и опита на персонала, на когото е възложено изпълнението на въпросната поръчка, тъй като това може да се отрази на качеството на изпълнението ѝ и — в резултат на това — на икономическата стойност на офертата. Такъв може да е случаят например при поръчки за интелектуални услуги като консултантски или архитектурни услуги.“

В този смисъл е решението на Европейския съд (пети състав) от 26 март 2015 година по Дело C-601/13 (Ambisig v Nersent):

„Пар. 31 Качеството на изпълнение на дадена обществена поръчка може да зависи по определящ начин от професионалните умения на персонала, на който е възложено изпълнението ѝ, като тези умения се изразяват в техния опит и квалификацията им.

Пар. 32	Това важи с още по-голяма сила, когато престацията, предмет на обществената поръчка, е от интелектуален характер и е свързана, както в главното производство, с обучителни и консултантски услуги.

Пар. 33	Когато обществената поръчка се изпълнява от екип, определящи за оценката на професионалните умения на този екип са именно квалификацията и опитът на членовете му…..

Пар. 34	Следователно посоченото качество може да бъде включено като критерий за възлагане в обявлението за възлагане на обществена поръчка или в съответната техническа спецификация.”

При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и магнитен носител, приоритет имат тези на магнитния носител.

При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и магнитен носител, приоритет имат тези на магнитния носител.

При несъответствие или противоречие между документите на хартиен и магнитен носител, приоритет имат тези на магнитния носител.