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           Община Момчилград
           Област Кърджали

            Адрес: Момчилград 6800, ул.”26-ти декември” № 12, тел. 03631 / 78-41, факс 03631 / 78-49, е-mail: obshtina@mg.link.bg

Изх.№ 04 09-27/13.04.2016 г. 
ДО

"Ефект" ЕООД, ЕИК 123665585

гр. Стара Загора 6000

"Три чучура" бл. 30, вх. А, ет. 2, ап. 6

Управител: Динко Георгиев Костадинов
ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без обявление

за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград за обект  Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
На основание чл. 90, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП  ,  Ви отправяме настоящата покана, за участие в процедура на договаряне без обявление, за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград.

На основание чл.90, ал.1, т.1 във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП с Решение № РД-19-225 от 13.04.2016 г. на Кмета на Община Момчилград – процедура на договаряне без обявление. С решението е одобрена и настоящата покана, в която е определен предмета на поръчката и  изискванията за изпълнението. 

Договарянето за определяне  условията на договора,  съгласно  нашите изисквания посочени в покана ще се проведе на 28.04.2016 г. от 14:00 часа в сградата на Община Момчилград, на адрес: град Момчилград, ул. 26 -ти декември № 12.
В договарянето трябва да участва законния  представител  съгласно търговската регистрация или надлежно упълномощено/и лице или лица с нотариално заверено пълномощно.
Възложител и адрес, на който може да се получи допълнителна информация: 

ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД
град Момчилград, ул. 26 -ти декември № 12 
За: Небахат Юсеин - Община Момчилград;
Тел.: 03631 7854, E-mail: obshtina@mg.link.bg, Факс: 03631 7849
Предмет, количествои обем на поръчката:

„Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и осъществяване на независим строителен надзор при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград за обект  Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ В ОБХВАТА НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА

1. В рамките на дейностите по строителен надзор ще бъдат извършени услуги, както следва: 

· услуги свързани с изготвяне на доклад за оценка на съответствието на работния проект, в съответствие с чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ;

· осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности в рамките на инвестиционния проект, включително: осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; 

· изготвяне на технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.; координация на строителния процес до въвеждането на обекта в експлоатация.

2. Приложимо законодателство и документи

При изпълнение на задълженията си по настоящата обществена поръчка, Консултантът следва да съблюдава спазването на изискванията на:

· Българското законодателство и Европейското законодателство и в частност на:

· Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закон за устройство на територията и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане;

· Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите актове по прилагането му;

· Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

3. Конкретни задачи на консултанта 
В рамките на настоящата обществена поръчка Консултанта следва да извърши следните основни дейности:
(1) да изготви Доклад за оценка на съответствие на работния проект за обекти във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград

Оценката на съответствието следва да бъде проведена съгласно разпоредбата на чл. 142, ал. 5 и ал. 11 на ЗУТ. С оглед на горепосоченото оценката следва да обхваща проверка за съответствие на инвестиционния проект с: 

1.
предвижданията на подробния устройствен план; 

2.
правилата и нормативите за устройство на територията; 

3. 
изискванията по чл.169, ал.1 и ал.2, в т. ч.:

· носимоспособност – механично съпротивление, устойчивост и дълготрайност на строителните конструкции и на земната основа при експлоатационни и сеизмични натоварвания, 

· безопасност при пожар; 

· хигиена, опазване на здравето и живота на хората; 

· безопасна експлоатация; 

· защита от шум и опазване на околната среда; 

· енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение;
· изпълнение на проектирането в съответствие с изискванията на нормативните актове за:

· опазване на защитените зони, защитените територии и на другите защитени обекти и на недвижимите паметници на културата;

· инженерно-техническите правила за защита при бедствия и аварии;

· физическа защита на строежите.

4. 
взаимната съгласуваност между частите на проекта; 

5. 
пълнотата и структурното съответствие на инженерните изчисления; 

6. 
изискванията за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръжения с повишена опасност, ако в обекта има такива; 

7. 
специфичните изисквания към отделни видове строежи съгласно нормативен акт, ако за обекта има такива. 

По всеки пункт оценката трябва да се извършва от квалифицирани специалисти със знания и опит в проектирането.

Избраният за изпълнител участник ще извърши преглед на инвестиционния проект в съответствие с горепосочените изисквания и в случай, че има забележки ще ги представи на Възложителя за отстраняването им от проектантите. След отстраняване на забележките му (ако има такива) ще завери всички екземпляри на проекта на хартиен носител.

Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието съгласно изискванията на чл. 142, ал. 6, т. 2 от ЗУТ за обекти при реализацията и изпълнението на Инженеринг във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Момчилград
Всички становища на експертите по отделните части на оценката следва да се оформят в един Комплексен доклад, в рамките на който се прави заключение, дали инвестиционният проект отговаря на съществените изисквания към строежите. Накрая се предлага одобрението му по реда на чл. 145 от ЗУТ от главния архитект на общината и издаване на разрешение за строеж.

Докладът от оценка на съответствието следва да съдържа като минимум следната информация:

· Наименование на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;

· Местонахождение на обекта/обектите, които се оценяват за съответствие;

· Данни за Възложителя;

· Данни за Изпълнителя;

· Оценка на съответствието с предвижданията на ПУП и с правилата и нормите на застрояване;

· Оценка на част „Конструктивна” относно:

· Вид на конструкцията;

· Носимоспособност, дълготрайност и устойчивост на строителната конструкция и земната основа при експлоатационни условия и при сеизмични натоварвания;

· Оценка на представената проектна документация (изчисления и чертежи, с оглед достигане на необходимата степен на пълнота, позволяваща изпълнение на всички видове СМР);

· Оценка за спазване на нормите на проектиране;

· Оценка за съответствие за частите на проекта, съответно:

· Част „Архитектурна”;

· Част „ВиК”;

· Част „ОВК”;

· Част „Електро”;

· Част „Енергийна ефективност”, чийто обхват и съдържание са определени съгласно Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност, топлосъхранение и икономия на енергия в сгради (ДВ, бр. 5 от 2005 г.) и т.н.

Оценката на отделните части на проекта се извършва задължително за съответствие с изискванията на Наредба № 4 към ЗУТ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, нормите на проектиране, други нормативни актове (наредби, правилници и т.н.), които имат отношение към проекта.

По отношение на всяка част се прави кратко описание и оценка на съответствието на основата на писмено становище на съответната част от експерт на Изпълнителя.

Становището задължително съдържа оценка за спазване на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ относно:

· Опазване на здравето и живота на хората и тяхното имущество;

· Безопасно ползване на строежа;

· Опазване на околната среда, защита от шум, опазване на защитени територии и обекти, както и недвижими паметници на културата;

· Пълнота и структурно съответствие на инженерните и другите изчисления.

(2) да следи за законосъобразно започване на строежа;

(3) да следи за пълнота и правилно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (обн. ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.);

(4) да следи изпълнението на строежа да бъде в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ;

(5) да уведоми Регионалната дирекция за национален строителен надзор (РДНСК) при нарушаване на техническите правила и нормативи в тридневен (3 – дневен) срок от установяване на нарушението;

(6) да следи за спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството;

(7) да следи за недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството;

(8) да следи по време на строителството дали се спазват всички изисквания така, че строежът да бъде годен за въвеждане в експлоатация;

(9) да осигури извършването на оценка за достъпност на строежа от трети лица с увреждания, в съответствие със законодателството;

(10) да осигури извършването на оценка на енергийна ефективност в съответствие със законодателството;

(11) да осъществява контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при упражняване на строителен надзор;

(12) да следи документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни работи и други;

(13) да вписва в заповедната книга на строежа предписанията, които дава и които са свързани с изпълнението на строежа;

(14) да следи за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционния период на монтираните и реконструираните съоръжения в него;

(15) да изпълнява координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация;

(16) да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании и медийни изяви;

(17) да изпълнява задълженията, вменени му като страна в строителния процес, съгласно Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството (обн. ДВ. Бр. 36 от 04.05.2007г.);

(18) да съблюдава спазването на изискванията на нормативната уредба, свързана с настоящото строителство;

(19) да присъства при откриване на строителната площадка и със своя състав да определи строителната линия и ниво, като се придържа към изискванията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(20) да участва в съставянето на актовете и протоколите по време на строителството, необходими за оценка на строежите, относно изискванията за безопасност и за законосъобразно изпълнение, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

(21) да се води, при съставянето на актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, от данни от строителните книжа, от други документи, изискващи се по съответния нормативен акт, от договорите, свързани с проектирането и изпълнението на строежа, и от констатациите при задължителни проверки, огледи и измервания на място;

(22) да съставя актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството непосредствено след извършените проверки, оглед и измервания на място;

(23) да осигури актовете и протоколите по Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството  да се подписват от технически правоспособните физически лица от екипа му, определени за надзор на строежа по съответните части (тогава, когато е предвидено те, а не Изпълнителят да съставя актовете и протоколите);

(24) да осигури актовете и протоколите да се подписват и подпечатват и от управителя на Изпълнителя или от изрично упълномощено с нотариално пълномощно от него лице, тогава, когато е предвидено, че съответния акт или протокол ще се съставят от технически правоспособните физически лица от екипа му, а не от Изпълнителя;

(25) да съхранява по един екземпляр от всеки акт и протокол, съставен по време на строителството;

(26) да поиска съставяне на акта или протокола, ако строителя или заинтересуваната друга страна (участник в строителството) не отправи писмена покана до другите страни за съставяне на съответните актове и протоколи;

(27) да решава споровете, възникнали при съставяне на актове или протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на действащата нормативна уредба по проектирането и строителството, и за спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа, като решението му е задължително за строителя и техническия ръководител на строежа;

(28) да спре строителството със заповед, в случай, че при проверката на достигнатите проектни нива се установят съществени отклонения от строителните книжа;

(29) да впише в заповедната книга на строежа заповедта по т. 27;

(30) да състави протокол за установените съществени отклонения от строителните книжа;

(31) да изпрати протокола по т. 30 в тридневен срок в РДНСК;

(32) да състави, попълни, прошнурова и номерира страниците на заповедна книга на строежа (Приложение № 4 към Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството), в тридневен срок от съставяне на Протокола за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво на строежа;

(33) да участва в съставянето и да осигури технически правоспособните физически лица от екипа му, упражнили строителен надзор по съответните части, да участват в съставянето съвместно с Възложителя, проектантите по всички части на проекта и строителя на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа;

(34) да завери екзекутивната документация, тогава, когато същата се изготвя съгласно ЗУТ;

(35) да изготви след приключване на строителните работи „Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и Наредба № 2;

(36) да представи на Възложителя окончателния доклад с приложени съгласувателни писма, разрешения, становища на специализираните държавни контролни органи и документи в съответствие с нормативната уредба, необходими за издаване на разрешение за ползване на строежа;

(37) да участва в работата на Приемателната комисия и да подпише съставения от председателя на тази комисия Протокол за установяване годността за ползване на строежа;

(38) да участва в съставянето и всички други необходими актове съгласно изискванията на действащата нормативна уредба за контрол и приемане на строителните работи, не посочени в Наредба № 3;

(39) да изготви технически паспорт на обекта съгласно чл. 176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл. 4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г.;

(40) да подпомага и сътрудничи при подготвянето на всякакви обществени кампании или медийни изяви;

(41) да изпълнява и други задължения, не упоменати изрично по-горе, но предвидени в българското законодателство.

Консултантът на настоящата обществена поръчка изготвя „Окончателен доклад на лицето, упражняващо строителен надзор” по смисъла на ЗУТ и на Наредба № 2.

Окончателният доклад трябва да бъде съставен на български език, подписан и подпечатан от лицето, упражняващо строителен надзор и подписан от технически правоспособните физически лица, определени за надзор на строежа по съответните проектни части.



4. Други задължения към консултанта

Консултантът на настоящата обществена поръчка е длъжен също:

· Да започне изпълнението по договора, след получаване на писменото известие от страна на Възложителя за започване на изпълнението на договора; 

· Да изготвя тримесечни  доклади за отчитане на извършената работа и окончателен доклад за изпълнението на договора и да ги представя на Възложителя в изискуемите срокове;

· Да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като разгласява пред трети лица, каквато и да било информация за Възложителя, негови служители или контрагенти, станала му известна при или по повод изпълнението на договора за строителство;

· Да спре изпълнението по договора, тогава, когато получи от Възложителя известие за това;

· Да предостави, при приключване на договора за строителство, на Възложителя всички доклади, както и цялата информация, и/или получени материали, както и тези, които са събрани и подготвени от него при и по повод изпълнението на договора;

· Да информира Възложителя за всички потенциални проблеми, които възникват и биха могли да възникнат в хода на изпълнението на договора, като предложи адекватни решения за тях;

· Да уведоми с писмено известие Възложителя за спиране на изпълнението на договора поради непреодолима сила;

· Да застрахова професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията му;

· Да представи, при подписване на договора, на Възложителя копие от валидни застрахователни полици за този вид строеж в съответствие с Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (ПМС № 38 от 24.02.2004г., обн. ДВ бр. 17 от 02.03.2004г.);

· Да представи при участието си в настоящата процедура списък на специалистите от екипа, който ще отговаря за изпълнението на обществената поръчка. В екипа следва да са посочени специалисти, притежаващи образование и професионална квалификация, съответстващо на предвидените за изпълнение СМР, съгласно одобрените инвестиционни проекти.

· Да обезпечи постоянно присъствие на обекта на специалистите по съответните части в зависимост от изпълняваните строителни работи;

· Да представлява Възложителя пред държавните и общинските органи, тогава, когато това е пряко свързано с упражняването на строителния надзор, съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане.

„Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“

	№
	Показател
	Характеристика за сградата

	1
	Вид на сградата
	масивна сграда с конструкция – ЕПЖС

	2
	Предназначение на сградата
	жилищна

	3
	Категория
	трета

	4
	Идентификатор
	-

	5
	Адрес
	гр. Момчилград, община Момчилград, област Кърджали, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А

	6
	Година на построяване
	1981г.

	7
	Вид собственост
	частна

	8
	Основни обемни-планировъчни и функционални показатели

	8.1.
	Застроена площ
	804,00м2

	8.2.
	РЗП
	4 886,00м2

	8.3.
	Застроен обем
	16 495,00м3

	8.4.
	Височина
	19,30м


Многофамилна жилищна сграда с шест надземни етажа и полуподземен сутеренен етаж. Състои се от четири жилищни секции, всяка със самостоятелен вход, съответно "А", "Б", "В" и "Г", общо с 70 броя апартаменти. Построена 1981г. на ул. Гюмурджинска № 67, гр. Момчилград.

Строителната система е ЕПЖС. Сградата е изпълнена с безскелетна, стоманобетонна, носеща конструкция с монолитни стоманобетонни основи и сутеренни стени и заводски произведени, сглобяеми подови, стенни и покривни елементи. Състои се от четири входа ("А", "Б", "В" и "Г"), разположени непосредствено един до друг, разделени чрез фуга, преминаваща и през основите. Фундирането е осъществено с помощта на монолитни, стоманобетонни, ивични фундаменти. Вертикалните натоварвания и въздействия от собствено тегло и полезен товар се предават от покривните и етажните плочи на стенните, носещи елементи, на сутеренните стени, на ивичните фундаменти, а от там и на земната основа. Антисеизмичната устойчивост, на всеки един от входовете, се гарантира от вертикални, носещи стенни елементи (вътрешни носещи стенни панели и външни, носещи фасадни/калканни панели). 

Върху ивичните фундаменти са изпълнени монолитни, стоманобетонни сутеренни стени до първото етажно ниво с дебелини 20см (под вътрешни стени по надлъжни и напречни оси), 30 см и 40 см (по периферията на отделните входове, под фасадни и калканни стени). Като връхна конструкция са монтирани подови панели с дебелина 14 см, стенни, фасадни, калканни и разпределителни елементи (панели). Монтажът на подовите панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове между хоризонтални връзки заложени в самите елементи. Като покривна конструкция са монтирани, заводски изпълнени панели. Видът на покрива е плосък, двоен, с неотопляемо подпокривно пространство – плосък „студен“ покрив. За връзка между отделните етажни нива са монтирани, заводски произведени, стоманобетонни, стълбищни рамена. Монтажът на стълбищните рамена е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към заложени в самите рамена и в подовите панели (етажни и междуетажни) закладни части. За всяко етажно ниво, върху подовите панели, са монтирани вертикални, стенни елементи. Вертикалните елементи са носещи и неносещи (разделителни, преградни) панели. Вътрешните носещи панели са с дебелина 14см, 20см и са разположени по напречните и надлъжните оси на всеки вход от жилищната сграда. Посредством панели с дебелина 20см е обособена асансьорна шахта. Монтажът на носещите стенните панели е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси (т.нар.вертикални колонки). Неносещите (разделителни, преградни) панели са с дебелина 6см и са монтирани посредством електрозаваръчни шевове към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За обособяване на санитарни възли, върху подовите панели, са монтирани, заводски произведени, санитарни кабини с дебелина на стените също 6 см. Като ограждащи елементи са монтирани вертикални, калканни и фасадни, стенни елементи с вътрешен изолационен слой. Ограждащите елементи са носещи (калканни) и неносещи (фасадни) панели. Монтажът им е осъществен посредством електрозаваръчни шевове към вертикални връзки, започващи от основите, вертикални връзки заложени в самите елементи и вертикални и хоризонтални връзки в местата на пресичане на напречни и надлъжни оси. Неносещите (фасадни) панели  са монтирани посредством електрозаваръчни шевове, към заложени закладни части (планки) в подовите панели. За оформяне на входните пространства са монтирани вертикални ограждащи елементи и хоризонтален покривен панел.

Входните площадки на четирите входа са достъпни през входни метални врати. До тях се намира неизползваемо по предназначение помещение за смет, което е с дървена врата. Вратите към сутерена са метална и в четирите входа.

Вход „А“ е секция тип-222/6ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 205 м2.

Вход „Б“ е секция тип-212/6ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един едностаен, два двустайни. Застроената площ на секцията е 197 м2.

Вход „В“ е секция тип-212/6ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- един едностаен, два двустайни. Застроената площ на секцията е 197 м2.

Вход „Г“ е секция тип-222/6ет и се състои от стълбищна клетка с асансьорна клетка, етажна площадка и 3 апартамента на етаж- три двустайни. Застроената площ на секцията е 205 м2.

Всеки вход е осигурен с вертикална комуникация от двураменна стълба и  пътнически асансьор. Стълбищните клетки и на четирите входа са разположени в средната ос на всяка от секциите. От входовете на всяка секция, с диференциални стъпала, се подхожда към жилищните етажи. От същите входове е осигурен и достъпа към сутерена на сградата, в който са обособени мазетата за апартаментите и общите сервизни помещения. Сутеренът се състои от стълбищно рамо; коридори, осветени от прозорци над нивото на терена; складови помещения; общо помещение; санитарен възел. В по-голямата си част прозорците на сутерена са с метални капаци.

Пристройки и надстройки към блока не са извършвани. Преустройства не са налични в общите части. Основната промяна в по-голям брой от апартаментите, спрямо първоначалния вид на сградата, е частичното остъкляване на терасите - в по-голямата си част с винкелна рамка с единично стъкло или PVC дограма. В някои от жилищата е демонтирана дограмата на помещението, пред което е остъклената тераса, като последната е приобщена към същото до получаването на общ обем.

Няма промяна на предназначението на нито един от самостоятелните обекти в блока.

МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР, ПРЕДПИСАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ И В ДОКЛАДИТЕ ЗА ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ:

 „Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“

1. Да се извърши основен ремонт на покрива- пълна подмяна на хидроизолацията, като се предвиди сигурна защита от ултравиолетови лъчи. Преди това отново да се оформят наклоните на покрива. Пълна подмяна на обшивките. Да се подменят воронките. Керамзитовите гранули да се подменят с по-лека и по-ефективна топлоизолация, която ще доведе до облекчаване натоварването върху покрива, за сметка на по-голямото натоварване от сняг, съгласно сега действащите норми.  

2. Възстановяване на компрометираната мазилка по комините с цел безопасност при експлоатация, възстановяване на бетоновите им шапки (там където е необходимо) и монтаж на нови защитни шапки от ламарина.

3. Затваряне с подходящ ламаринен профил на вертикалните и хоризонтални участъци на фугата между отделните секции.

4. Подмяна на старата облицовката по цокъла на сградата с подходяща каменна облицовка.

5. Подмяна на входните врати за достъп до сградата с топлоизолирани метални врати. Да се подменят вратите на помещенията за смет с подходящи метални врати и да се отдели стълбищната клетка от мазетата в сутерена  чрез  пожароустойчиви врати

6. Ремонт на козирката над входовете (хидроизолация, мазилка, отводняване). 

7. Където е необходимо извършване на дейности по отстраняване на петна от локални течове. Почистване на ръждата, шприцоване на местата с липса на бетоново покритие на армировката и обмазване със силен циментов разтвор. Извършване на ремонтни работи целящи възстановяване на повредените мазилки.

8. Да се приведат стъпалата пред входовете както и вътрешни диференциални стъпала, в съответствие с изискванията на Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

9. Да се отстрани компрометираната боя и мазилка в общите части на входовете и да се направят локални кърпежи и цялостна шпакловка и боядисване, с което ще се осигури висококачествена и пълноценна среда на обитаване, вкл. мазилка по таваните в сутерена.

10. Да се ремонтират стълбищните парапети в общите части на входовете.

11. Ремонт на някои от парапетите по терасите, които са в лошо състояние.

12. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност-топлинно изолиране на външните ограждащи елементи по фасадите, покриви и подове на сградата. При ремонт на фасадата следва да се изготви проект за хармонизиране, внасяне на цветове и максимално унифициране на фасадните дограми и елементи;

13. Изпълнение на мерки за енергийна ефективност подмяна на дограма (прозорци, врати, витрини и други) по апартаментите и общите части на сградата.

14. Да се подменят общите хоризонтални и вертикални щрангове на водопроводната инсталация до водомерните възли на отделните самостоятелни обекти от поцинкованите тръби с полипропиленови с топлоизолация.

15. Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа - захранващи линии до апартаментни табла.

16. Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление.

17. Изграждане на нова мълниезащитна инсталация.

18. Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпа.

19. Да се извърши преглед на техническото състояние на асансьорната уредба от ДАМТН и изпълни предписанието им.

20. Да се възстановят шапките на комините и да се предвидят предпазни ламаринени шапки.

21. Да се възстановят ламаринените шапки на вертикалните отдушници, излизащи над покрива.

22. Да се изпълнят мерките предписани в доклада за енергийна ефективност за достигане на клас на енергопотребление минимум „С“

23. По време на работа по енергийната ефективност на сградата задължително компрометираните покривна хидроизолация, воронки и ламаринена обшивка да бъдат подменени при спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им!

24. Съществуващите компрометирани плочници следва да се премахнат и изпълнят отново при спазване на необходимите наклони и спазване на всички правила на съществуващата нормативна уредба засягаща проектирането и изграждането им!

25. На местата със следи от многогодишни течове по стенните панели да се отстрани компрометираната шпакловка/мазилка и бетоновата повърхност да се санира (да се възстановят бетоновите покрития на армировките с материали за поправки на циментова основа).

26. Всички достъпни фуги между стенните панели по фасадите и отвътре на стълбищната клетка да се санират преди полагането на топлоизолацията.

27. Строително монтажните работи във връзка с енергийната ефективност на сградата, като допълнителна топлоизолация, подмяна на прозоречни дограми, както и евентуална подмяна на ВиК и Ел. инсталации няма да нарушат общата конструктивна устойчивост на сградата.
28. Да се въведе ред от собствениците за недопускане складирането на дърва за огрев или други горими материали по пътищата за евакуация /стълбищни клетки, междуетажни площадки/ в съответствие с изискванията на чл.34/1/, т. 3 и т.4 от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

29. Да се въведе ред от собствениците за почистване на комините от сажди преди всеки отоплителен сезон в съответствие с изискванията на чл.38 /2/ от Наредба №8121з-647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“;

30. Да се въведе ред от собствениците на мазета за почистването им и освобождаване от ненужни горими материали . Да се обърне особенно внимание по отношение складирането на варели с ЛЗТ, като наличните такива незабавно да се премахнат. Препоръчва се макар да не е задължително възстановяване на елекрическото осветление , както и поставянето по пътищата за евакуация в сутерена на аварийни евакуационни лампи с автономно ел.захранване, автоматично включващи се при отпадане на основното ел. захранване с цел предотвратяване използването на открити източници за осветление от обитателите намиращи в даден момент в мазетата .

31. Да се отделят стълбищните клетки от мазетата в сутерените  чрез пожароустойчиви  врати осигуряващи клас на огнеустойчивост ЕІ 90.

32. Да се подменят всички дървени прозорци в сутерена на всеки един от входовете, като се остъклят с армирано стъкло. Да се ремонтират затварящите се негорими капаци на прозорците в сутерена, предотвратяващи попадането на случайни източници на възпламеняване отвън, а там където липсват да се възстановят.

33. Да се монтират осветителни тела в общите части на сутерена с минимална степен на защита IP-20, в съответствие с изискванията на чл.256,табл.25 от Наредба lз-1971 за СТПНОБП както и чл.З7 т . З от Наредба №8121з- 647/01.10.2014 г. „За правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите“.

34. Топлинно изолиране на външните стени.

35. Подмяна на старата дограма със система от PVC профил и стъклопакет.
36. Топлинни изолиране на покрива.

37. Топлинно изолиране на пода.

Място на изпълнение на поръчката: 

Община Момчилград
Срок на изпълнение на договора.

Поръчката е за текущо изпълнение в съответствие със заложените дейности във връзка с инженеринга и за срок, който е в зависимост от срока на завършване на инженеринга за конкретния обект, а именно не по-късно от 31.12.2016г.
Цена и начин на плащане по договора.

Финансовите средствата по настоящата обществена поръчка ще бъдат осигурени по реда на ПМС № 18/02.02.2015 г.

Плащанията ще се извършват под формата на авансово, междинни и окончателно плащане.

Плащания по договора: 

1. АВАНСОВО ПЛАЩАНЕ в размер до 35 % /тридесет и пет процента/ от общата стойност на договора, за обекта, предмет на поръчката, с ДДС – платимо в срок до 15 (петнадесет) календарни дни, от датата на предоставяне на целево финансиране от страна на Българска банка за развитие по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. Авансовото плащане се извършва в случай, че Изпълнителя е представил банкова гаранция в полза на “Българска банка за развитие“ АД /Сдружението на собствениците за обекта, предмет на договора. След извършване на авансовото плащане, изпълнителят представя фактура за размера му.

2. МЕЖДИННИ ПЛАЩАНИЯ съответстващи до достигане на 80 % /осемдесет процента/ от стойността на договора с ДДС, след пропорционално приспадане на авансовото плащане, се извършват в срок до 15 /петнадесет/ дни от подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, за обекта, предмет на поръчката, както и Междинното плащане се извършва след изготвяне на междинен доклад, съдържащ актуална и текуща информация за състоянието на строежа, която информация следва да дава данни за обстоятелствата по чл. 168 от ЗУТ. Периодът между два отделни междинни доклада не може да е по-кратък от две календарни седмици.

3. ОКОНЧАТЕЛНО ПЛАЩАНЕ се извършва при подписан Протокол за установяване годността за ползване – Приложение № 16 към чл. 7, ал. 3, т. 16 от Наредба № 3 от 31 юли 2003 година в срок до 15 /петнадесет/ дни след подписване на констативен протокол за одобряване на предадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ фактура, както и документи съгласно указанията на НПЕЕМЖС за искане на средства, доказващи количественото и качествено изпълнение на дадения вид дейност, за обекта, предмет на поръчката. Размерът на окончателното плащане се изчислява като от общо одобрените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ суми по договора се приспаднат извършените плащания.
Прогнозна стойност за изпълнение на услугата:

	№
	„Жилищен блок – Конструкция – ЕПЖС, находящ се в гр.Момчилград, ул. „Гюмурджинска“ №67, бл. 1А“

	I.
	Разходи за оценка на съответствието на инвестиционния проект
	6 107,00

	II.
	Разходи за упражняване на строителен надзор
	12 215,00

	 
	ОБЩО:
	18 322,00


*посочените стойности са в лева без вкл. ДДС
Гаранция за участие и изпълнение на поръчката:
На основание чл. 59, ал. 5, т. 1 от ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие.

При подписване на договора за изпълнение, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на задълженията си по него в размер на 1 /едно/ на сто от стойността на договора

           Гаранцията се представя от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на парична сума, внесена по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или под формата на банкова гаранция.

При точно и пълно изпълнение на договора, гаранцията за изпълнение се възстановява в пълен размер в рамките на 30 (тридесет) календарни дни след окончателното приемане/удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на извършената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ работа по реда разписан в този договор. В случай на некачествено, непълно или лошо изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи гаранцията до отстраняване на констатираните недостатъци. 

           Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съответния съд.

           В случай на представена банкова гаранция от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията, без да начислява лихви, при прекратяване на договора след уреждане на всички финансови претенции между страните.

          Обслужването на банковата гаранция за изпълнение, таксите и други плащания по нея, банковите преводи, комисионните, както и поддържането на банковата гаранция за изпълнение през целия период на действие, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Лице, до което се изпраща поканата: 
"Ефект" ЕООД, ЕИК 123665585

гр. Стара Загора 6000

"Три чучура" бл. 30, вх. А, ет. 2, ап. 6

Управител: Динко Георгиев Костадинов
Изисквания за изпълнение на поръчката

1.1. Участникът трябва да е изпълнил/извършил през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, успешно поне една услуга/услуги, включващи заедно и/или поотделно консултантски услуги по оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на независим строителен надзор при изпълнение на строителство.

Изискуемите данни и параметри целят установяване на опит от страна на участника, еднакъв  или сходен с предмета на настоящата обществена поръчка.  Данните се посочват в Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП (по образец), към който се прилагат доказателства за извършените услуги. Доказателството/Доказателствата за извършената /извършените услуга/и  се представя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата/услугите.

2.2.  Участниците трябва да притежават валиден Лиценз съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г. или Удостоверение за извършване на дейностите, предмет на обществената поръчка, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от Лиценз за извършване на дейностите, съгласно Наредбата за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценка на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, приета с ПМС № 247 от 31.10.2003 г., или Удостоверение, издадено от Началника на ДНСК съгласно чл.166, ал.2 от ЗУТ, придружен от поименния списък по образец (приложение № 2) на технически правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще изпълнява строителен надзор, трябва да притежава изискуемите регистрации/.

3.3. Участниците следва да са вписани в публичния регистър по чл. 44, ал. 1 от ЗЕЕ или еквивалентен и трябва да притежават валидно Удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно  развитие или еквивалентен регистър (заверено копие). Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.
Изпълнението на това изискване се доказва от участниците с представяне на заверено копие от удостоверението за вписване в регистъра на Агенция за устойчиво енергийно  развитие или еквивалентен регистър. Когато участникът е чуждестранно лице, се представя копие от документ, удостоверяващ регистрацията му в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, в която е установен, или да представи декларация или удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентните органи съгласно националния му закон.

Когато участникът е обединение, изискването важи съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението /всеки член на обединението, който ще извършва оценка за съответствие на инвестиционния проект на многофамилната жилищна сграда – част „енергийна ефективност – икономия на енергия и топлосъхранение, в изпълнение на „Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“  трябва да притежава изискуемата регистрация/.

Срок за подаване на офертите

До 17:00 часа на 27.04. 2016 г. в деловодството на Община Момчилград
Необходими документи, които трябва да се представят при договарянето:  

1.1. Представяне на участника, изготвена по образец;
1.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки;
1.3. Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

1.4. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка;

1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договор;

1.6. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

1.7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

1.9. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт;

1.10. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка;

2. „Предложение за изпълнение на поръчката” и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
3. „Предлагана цена 
Критерий за оценка при провеждане на договарянето
Критерий за оценка на предложението при провеждане на договорянето е «най-ниска цена».
Провеждане на договарянето и сключване на договор.

             За провеждане на процедурата на договаряне възложителят назначава комисия, която провежда договарянето по реда на  чл.92а от ЗОП.

             Комисията провежда договарянето с поканения участник за определяне на условията на договора съгласно изискванията на възложителя, посочени в поканата за участие. Резултатите от договарянето  се отразяват в протокол, който се подписва от членовете на комисията и от участника. 

           След провеждане на договарянето комисията изготвя доклад до възложителя, в който отразява резултата от преговорите и предлага:

· Сключване на договор;

· Прекратяване на процедурата.                

Възложителят определя изпълнител с мотивирано решение в срока по чл.73, ал.1 от ЗОП и сключва договор с него.
Приложения към поканата: 
1.1. Представяне на участника, изготвена по образец;
1.2. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“-„д“, т.2., т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и т. 2 от Закона за обществените поръчки;
1.3. Декларация-Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП;

1.4. Декларация-Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка;

1.5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на условията в проекта на договор;

1.6. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици;

1.7. Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП;

1.8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП;

1.9. Декларация по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт;

1.10. Декларация за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка;

2. „Предложение за изпълнение на поръчката” и ако е приложимо декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП;
3. „Предлагана цена 
………………/П/………………….

СУНАЙ ХАСАН ХАЛИЛ

КМЕТ НА ОБЩИНА МОМЧИЛГРАД






Образец 1

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

в открита  процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка) 
Административни сведения

Наименование на участника:……………………………………………..  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН:………………………………………………………

(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен)

Седалище:…………………………………………………………………..  

- пощенски код, населено място: ………………………………………... 

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:…………………………………………  

Адрес за кореспонденция:…………………………………………………  

- пощенски код, населено място:…………………………………………..  

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:………………………………………….  

Телефон:…………………………………  

Факс:…………………………………….. 

E-mail адрес:…………………………….  

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по учредителен акт:……………………………………… 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

Участникът се представлява заедно или поотделно или заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните  лица:

1. ...........................................................

2. ...........................................................

Данни за банковата сметка:   

Обслужваща банка:............................. 

IBAN.................................................... 

BIC....................................................... 

Титуляр на сметката:............................................... 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка) 
, като подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на договор.  

4. Декларираме, че при изготвяне на офертата ни са спазени изискванията за закрила на заетостта, включително условията на труд и минимална цена на труда. 

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни считано от крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са:  

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 

б) изисканите от възложителя доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2 от ЗОП. 

Дата ............................/ ............................/ ........................................... 

Име и фамилия .......................................................................................................

Подпис на лицето (и печат) ........................................................................................





                   Образец № 2
Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният/ата _______________________________________________________ с ЕГН _________________, в качеството ми на _______________________________________

         (посочете длъжността, която заемате)

на  __________________________________, ЕИК/БУЛСТАТ _________________________, 

          (посочете името на участника)

със седалище и адрес на управление ______________________________________   _____________________________________________________________________________,

участник/подизпълнител (невярното се зачертава) в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда (освен при реабилитация) за:

1.1. престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253 – чл. 260 от Наказателния кодекс;

1.2. подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;

1.3. участие в организирана престъпна група по чл. 321 - чл. 321а от Наказателния кодекс;

1.4. престъпление против собствеността по чл. 194 – чл. 217 от Наказателния кодекс;

1.5. престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс;

1.6. престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Представляваното от мен дружество / Аз [за ЕТ] :

1. не е / не съм:

1.1. обявен/о в несъстоятелност;

1.2. в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове;

1.3. в открито производство по несъстоятелност или сключил/о извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон [за участник - чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато дейността му е под разпореждане на съда или е преустановил/о дейността си];

1.4. сключил/о договор с лице по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.5. свързано лице с възложителя или със служител на ръководна длъжност в неговата организация;
1.6. осъден с влязла в сила присъда/реабилитиран съм за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците (вярното се подчертава);

2. няма/ нямам:

2.1. задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган (или е допуснато разсрочване или отсрочване на такива задължения), или задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, съгласно законодателството на държавата, в която дружеството/аз е/съм установен/о.
3. ……………………………………………………………………………………

(Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът/подизпълнителят е установен, е длъжен да предостави информация за тези обстоятелства служебно на възложителя).

  Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна. 

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата:________________
                                                Декларатор: ____________________


                  (подпис) 

Образец № 3

	
	Образец № 6


ДЕКЛАРАЦИЯ - СПИСЪК

на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Подписаният/ата ................................................................................................. 

(трите имена)

данни по документ за самоличност .........................................................................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ......................................................................................................................................... 

(длъжност)

на .........................................................................................................................., 

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ ...................................................... - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка) 
С настоящето декларираме, че през последните 3 (три) години считано от датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили описаните по-долу консултантски услуги по смисъла на ЗУТ за изготвяне на комплексен доклад за съответствие и/или осъществяване на независим строителен надзор, както следва: 
	№
	Вид и място на изпълнените услуги
	Дата на приключване изпълнението 
	Лице, за което е изпълнена услугата (ако има такова)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	


За посочените в таблицата консултантски услуги, изпълнени от нас, които са еднакви или сходни с предмета на конкретната обществена поръчка, прилагаме и следните доказателства по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП: 

1.................................................................................................................... 

2..................................................................................................................... 

Дата  ............................/ ............................/ ................... 

Име и фамилия ................................................................................ 

Подпис (и печат)  ................................................................................ 
Образец № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ-СПИСЪК

на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на

обществената поръчка 

Подписаният/ата .................................................................................. 

(трите имена)

данни по документ за самоличност ...................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на .................................................................................

(длъжност)

на .............................................................................................................

(наименование на участника)

ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. - участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
заявяваме: 

1. Ръководните служители/експертите, с които предлагаме да изпълним обществената поръчка в съответствие с изискванията на възложителя, са: 

	Служител/експерт (трите имена),

дейност, която ще изпълнява в обществената поръчка
	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)
	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)
	Професионален опит в областта на ................... (месторабота, период, длъжност, основни функции)

	1
	
	
	

	2
	
	
	


2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка, ако същата ни бъде възложена, ще осигурим участие на посочените по-горе служители/експерти. 

Дата ............................/ ............................/ .......................................

Име и фамилия ................................................................................................... 

Подпис (и печат) ...................................................................................................

Образец № 5
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
Д Е К Л А Р И Р А М:

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор и приемам условията в него. 




 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                       

Образец № 6
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Подписаният: ……………………………………………………………......................

(три имена)

Данни по документ за самоличност ............................................................................

.......................................................................................................................................

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на …………………………………………………………………………

(длъжност)
на …………………………………………………………………………………………… -

(наименование на участника)

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
Д Е К Л А Р И Р А М:

За представляваният от мен участник не са налице обстоятелствата посочени в чл. 3, т. 8 и чл. 5, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни данни.

Забележка: Наличието на обстоятелства по чл. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, както и при наличие на хипотезата по чл. 5, т. 3 от същия закон са основание за отстраняване на участника от процедурата по възлагане на обществената поръчка.




 г.                 



Декларатор: ​



(дата на подписване)                                                                                       

Образец № 7
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

обществена поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
_________________________________________________________________________
Наименование на участника

_________________________________________________________________________

(Трите имена на лицето, представляващо участника юридическо лице)

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Седалище и адрес на управление:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, 

· E-mail:
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като подробно се запознахме с условията на документацията за участие в обществената поръчка с предмет: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка) отправяме нашето предложение, както следва:

Предлагаме дейностите по поръчката да изпълним при съблюдавене на следното:
1. Техническо предложение за изпълнение на поръчката:

………………………………………………………………………………………………….

Техническото предложение следва да е съобразено с насоките, дадени в настоящата документация и техническата спецификация.

2. Срок за изпълнение на поръчката: до издаване на разрешение за ползване на обекта, съобразно дейностите по строително-монтажни работи и съпътстващи дейности по реализация на проекта съгласно техническата спецификация, като се задължаваме отделните действия да извършваме при съблюдаване на следните отделни срокове:

- изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта, съгласно чл.142, ал. 6, т. 2 за съществените изисквания по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ за издаване на разрешение за строеж за обекта - ......................................... дни;

- упражняване на строителен надзор по време на строителството за обекта (чл.168, ал.2 от ЗУТ) в обем и обхват съгласно изискванията на ЗУТ и съответните подзаконови нормативни актове, вкл.надзор върху съставяните при строителството актове и протоколи по ЗУТ и изготвяне на окончателен доклад по чл.168, ал.6 от ЗУТ - от момента на откриване на строителната площадка на обекта;

- изготвяне на окончателен доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ за обекта след подписването от всички участници в строителството на Приемо – предавателния протокол за предаване на обекта и представяне на необходимите становища от специализираните контролни органи и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - …………………..…… дни;

- изготвяне на технически паспорт за обекта съгласно чл.176б от ЗУТ и в обхвата, посочен в чл.4 от НАРЕДБА № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите, издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 7 от 23.01.2007 г. - ............................................................... дни;

3. Място на изпълнение на поръчката: посочените в документацията обекти. 

4. При изпълнение на консултантските услуги ще осигуря и поддържам за своя сметка офиси, оборудване и автомобили, необходими за ефективното изпълнение на задълженията си по договора за изпълнение на обществената поръчка.

5. Други изявления, които участникът счита за важни.....................................................................

ДАТА: _____________ г.


ПОДПИС и ПЕЧАТ:____________________

ОБРАЗЕЦ №8
ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
От:_____________________________________________________________

(наименование на участника)

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______, 

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд, 

ЕИК/Булстат: _____________________________, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие, изискванията на Възложителя и спецификата на възлаганата работа, предлагаме да изпълним обществената поръчка с горепосочения предмет, при следните финансови условия:

І. Ние предлагаме да изпълним поръчката …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
за цена в размер на ..................... лв. (словом: …………….........……………) без ДДС или ..................... лв. (словом: …………….........……………) с ДДС, разпределени, както следва:

	№
	
	Стойност лв, без ДДС

	I.
	Оценка на съответствието на инвестиционния проект
	

	II.
	Упражняване на строителен надзор
	


Посочените цени включват всички разходи за точното и качествено изпълнение на консултантските услуги в съответствие с нормите и нормативите действащи в Република България. Цените са посочени в български лева.
Име и фамилия:_____________________

Длъжност:_________________________ 

Подпис и печат:_____________________
Образец №9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса

на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП

Подписаният/ата .................................................................................................................................. 

(трите имена)

данни по документ за самоличност ....................................................................................................................................  

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ..................................................................................................................................... 

(длъжност)

на .......................................................................................................................... 

(наименование на участника/подизпълнителя) - невярното се зачертава
ЕИК/БУЛСТАТ ....................................................................................................... – участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка), 
ДЕКЛАРИРАМ:

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка.  

Известна ми е отговорността по чл. 313 НК за неверни данни. 

Дата  

............................/ ............................/ ......................................... 

Образец № 10                                       

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП

Долуподписаният /ната/ 



_____________________с лична карта № ____________________, издадена на 


 от 
______________, с ЕГН _____________, в качеството ми на _________________________________________ 
                                   (посочете длъжността)

на 











___,

(посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
ДЕКЛАРИРАМ, че:

при определяне на цената, предлагана от представлявания и управляван от мен участник, са спазени изискванията за минимална цена на труда, определени съгласно §1, т. 12 от Допълнителната разпоредба на Закона за обществените поръчки.

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

	Дата 
	________/ _________ / ______

	Име и фамилия       
	__________________________

	Длъжност
	__________________________

	Подпис и печат
	




















Образец № 11
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт 

Подписаният/ата ................................................................................................ 

(трите имена)

...............................................................................................................................
(данни по документ за самоличност)

в качеството ми на експерт в офертата на ................................................................................................................................

(наименование на участника)

ДЕКЛАРИРАМ:

На разположение съм да поема работата по обществена поръчка с предмет: предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
1. Задължавам се да работя в съответствие с предложението на участника за качественото изпълнение на обществената поръчка. 

2. Заявените от участника по отношение на мен данни и информация са верни. 

3. Разбирам, че всяко невярно изявление от моя страна може да доведе до отстраняване на участника от процедурата. 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните, свързани с обществената поръчка, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата. 

Дата: ..................................................                        Декларатор:.........................................  
Документът се представя поотделно за всеки експерт, който не е служител на участника, като се прилага в Плик № 1.
Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията на откритата процедура и строителната площадка

Долуподписаният /ната/ 


______________________________, с лична карта № ___________________, издадена на 


 от 

__, с ЕГН ________________, в качеството ми на ______________________________________, 
                                         (посочете длъжността)

на  








______________,

                       (посочете фирмата на участника в процедурата)

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: предмет …….. (посочва се наименованието на обществената поръчка)
ДЕКЛАРИРАМ:

1. Напълно съм запознат с всички условия, обстоятелства и изходни данни, необходими за изпълнение на обекта на горепосочената обществена поръчка, които биха повлияли при изготвянето на техническото и ценовото ми предложение.

2. Извършил съм посещение и оглед на съществуващия терен за изпълнение на строително-монтажните работи, предмет на горепосочената обществена поръчка и съм запознат с всички условия и особености на строителната площадка.

3. Незапознаването с мястото и условията за изпълнение на поръчката е за наш риск при оценяването от комисията на техническото и ценовото предложение за изпълнение на поръчката и формирането на комплексната оценка.

…………………………….. г.                 

            Декларатор: ​…………………….

   (дата на подписване)   
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